STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

Starostwo Powiatowe w Żaganiu

ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

tel. 068 477 79 01, faks: 068 477 79 20

NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 08 września 2011 r.

PSG.272.1.16.2011

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulicy Kościuszki w Żaganiu”.

Informujemy, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy termin wykonania zamówienia  - „od dnia podpisania umowy do 3 tygodni“ nie został podany omyłkowo?

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektu organizacji ruchu na czas robót.

Pytanie 3

W związku z wymaganiami wykonania przez wykonawcę:

- W związku z małymi (nie normatywnymi) spadkami podłużnymi jezdni ul. KOściuszki wymagana jest korekta niwelety.

- Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania nową niweletę ulicy.

- Korekta niwelety powinna uwzględniać istniejące wpusty uliczne i ewentualnie zaproponować ich nowe rozmieszczenie.

Prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego i stosownych specyfikacji technicznych.

Pytanie 4

Prosimy o odpowiedź czy zabezpieczają Państwo projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac? Jeżeli tak to prosimy również o jego zamieszczenie w internecie.

Pytanie 5

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzamy, że wymagany przez Państwa termin realizacji jest nierealny. Prosimy o zmianę terminu wykonania robót.

Zamawiajacy udziela nastepujących odpowiedzi:

Odpowiedź 1:

Zamawiający na wniosek Wykonawców ustala termin wykonania zamówienia 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zatem pkt VII Specyfikacji Istotnych Waunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 5 tygodni od dnia podpisania umowy“

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuję że przedmiotowe zadanie jest remontem nawierzchni jezdni i chodników, dlatego też nie opracowano projektu wykonawczego.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z projektem organizacji ruchu zamawiajacy zamieszcza jako załącznik do n/n postępowania na stronie interenetowej www.bip.powiatzaganski.pl.

Zamawiający zgodnie z pkt III ppkt 7 SIWZ zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie będą prowadzone prace remontowe.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuję że przedmiotowe zadanie jest remontem nawierzchni jezdni i chodników, dlatego też nie opracowano projektu budowlanego.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót Zamawiajacy zamieszcza jako załącznik do n/n postępowania na stronie interenetowej www.bip.powiatzaganski.pl.

Zamawiający zgodnie z pkt III ppkt 7 SIWZ zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie będą prowadzone prace remontowe.

Analizę wysokościową terenu robót w związku z odwodnieniem ulicy pozostawiono w gestii Wykonawcy, za co należy przewidzieć stosowne wynagrodzenie i ująć je w kosztach całości przedsięwzięcia.

Odpowiedź 4:

Projekt organizacji ruchu Zamawiajacy zamieszcza jako załącznik do n/n postępowania na stronie interenetowej www.bip.powiatzaganski.pl.

Odpowiedź 5:

Zamawiający na wniosek Wykonawców ustala termin wykonania zamówienia 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zatem pkt VII Specyfikacji Istotnych Waunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 5 tygodni od dnia podpisania umowy“