SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD) na rzecz Powiatu Żagańskiego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu żagańskiego (w podziale na 9 zadań), zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

ZADANIE NR 1 – OBRĘB MIASTA ŻAGAŃ

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA

| L.p. | Nazwa ulicy | Odśnieżanie obustronne km | Posypywanie km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bolesławiecka | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| 2. | Buczka | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 3. | Chrobrego | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 4. | Dworcowa | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 5. | Kochanowskiego | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 6. | Kolejowa | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 7. | Kościuszki | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| 8. | Łąkowa | 0,865 | 0,865 | 0,865 |
| 9. | Nocznickiego | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 10. | Piastowska | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 11. | Śląska (dwupasmowa - 2 x332,5 mb) | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| 12. | Żelazna do skrzyżowania z ul. Obwodową | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 13. | Żółkiewskiego | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
|  | Razem | 14,305 | 14,305 | 14,305 |

ZADANIE NR 2 – OBRĘB GMINY ŻAGAŃ

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1071F | Karczówka – Dzietrzychowice - Żagań gr. miasta | 15+170 | 24+680 | 9,510 | 9,510 |
| 2. | 1073F | Brzeźnica – Stanów – Miodnica | 0+000 | 6+140 | 6,140 | 6,140 |
| 3. | 1077F | Gorzupia – do dr. woj. nr 295 | 17+235 | 18+660 | 1,425 | 1,425 |
| 4. | 1072F | Stary Żagań – Dzietrzychowice - Jabłonów - (Wrzesiny) skrz. z dr. 1069F | 0+000 | 8+586 | 8,586 | 8,586 |
| 5. | 1067F | Dzietrzychowice – dr. woj. 296 - Stara Kopernia | 0+000 | 8+788 | 8,788 | 8,788 |
| 6. | 1068F | Kocin – Nieradza – Stara Kopernia skrzyż. z dr.1067F | 0+000 | 3+682 | 3,682 | 3,682 |
| 7. | 1066F | Od dr. kraj.12 do dr. 298 przez Bożnów | 0+000 | 4+225 | 4,225 | 4,225 |
| 8. | 1075F | Bobrówka – Niemcza | 4+800 | 7+600 | 2,800 | 2,800 |
|  |  | Razem |  |  | 45,156 | 45,156 |

TEREN DZIAŁANIA – Posypywanie

| L.p.. | Nr drogi | Relacja drogi - odcinki do posypywania | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1071F | Teren zabudowany m. Karczówka Teren zabudowany m. Dzietrzychowice Spadek podłóżny terenu | 16+200 20+600 23+300 | 17+800 21+130 23+600 | 2,430 |
| 2. | 1073F | Brzeźnica - Stanów – Miodnica skrzyż. z dr 1071F, most Teren zab. m. Stanów Spadek podłużny, skrzyż. z dr. woj. nr 295 | 0+000 0+800 5+840 | 0+300 3+300 6+140 | 3,100 |
| 3. | 1077F | Teren zabudowany m. Gorzupia do skrzyżowania z drogą woj. nr 295 | 17+200 | 18+660 | 1,460 |
| 4. | 1072F | Stary Żagań – Dzietrzychowice - Jabłonów do dr. 1069F Skrzyż. z dr woj. nr 295 Teren zab. m. Dzietrzychowice Teren zab. m. Jabłonów | 0+000 1+000 7+400 | 0+100 4+900 8+586 | 5,186 |
| 5. | 1067F | Dzietrzychowice – dr.woj. nr 296 - Stara Kopernia Skrzyżowanie z dr. 1072F, teren zabudowany m. Dzietrzychowice Skrzyżowanie z dr. woj. nr 296, przejazd kolej. Teren zebudowan m. Stara Kopernia | 0+000 2+800 3+000 | 0+200 3+000 8+800 | 6,200 |
| 6. | 1068F | Kocin – Nieradza - Stara Kopernia Skrzyżowanie z dr.1067F Teren zabudowany m. Stara Kopernia | 3+482 | 3+682 | 0,200 |
| 7. | 1066F | Od dr. kraj. 12 do dr. woj. nr 298 przez Bożnów Teren zab. m. Bożnów | 0+000 | 4+225 | 4,225 |
|  |  | Razem |  |  | 22,801 |

ZADANIE NR 3 – OBRĘB MIASTA SZPROTAWA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA

| L.p. | Nazwa ulicy | Odśnieżanie obustronne km | Posypywanie km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3-go Maja | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 2. | Ciszowska – granica miasta – granica gminy (Polkowiczki – Śliwnik) 9+500 - 11+453 | 0,543 1,953 | 0,543 0,500 | 0,543 1,953 |
| 3. | Konopnickiej | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 4. | Młynarska | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 5. | Małomicka | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| 6. | Słowackiego | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 7. | Sobieskiego | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
|  | Razem | 7,365 | 5,912 | 7,365 |

ZADANIE NR 4 - OBRĘB GMINY SZPROTAWA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1060F | Od dr. woj. nr 297 - Długie - Mycielin | 3+264 | 10+658 | 7,394 | 7,394 |
| 2. | 1042F | Chichy – Witków – Siecieborzyce | 12+013 | 23+734 | 11,721 | 11,721 |
| 3. | 1061F | Witków – Kartowice – Szprotawa | 2+360 | 9+840 | 7,480 | 7,480 |
| 4. | 1039F | Skrzyżowanie z dr. 1060F – Szyba | 12+340 | 13+804 | 1,464 | 1,464 |
| 5. | 1062F | Ul. Kraszewskiego gr. miasta – N. Kopernia – - Bobrowice – Leszno Dln. | 0+000 1+758 6+301 | 1+758 3+575 7+401 | 1,758 1,817 1,100 | 1,758 1,817 1,100 |
| 6. | 1059F | Od dr. woj. nr 297 – Dzikowice – do dr. 1039F | 0+000 | 4+167 | 4,167 | 4,167 |
| 7. | 1056F | Szprotawa (ul. Warszawska) – Wiechlice (skrzyżowanie z dr. 1039F) | 0+000 | 2+922 | 2,922 | 2,922 |
|  |  | Razem |  |  | 39,823 | 39,823 |

TEREN DZIAŁANIA – Posypywanie

| L.p. | Nr drogi | Relacja drogi - odcinki do posypywania | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1060F | Od dr. woj. nr 297 – Długie do skrzyż. z dr. woj. nr 328 | 3+264 | 10+658 | 7,394 |
| 2. | 1042F | Chichy – Witków – Siecieborzyce Teren zabudowany m. Witków Ostry łuk w prawo Teren zabudowany m. Siecieborzyce | 12+320 17+200 17+600 | 16+500 17+400 22+800 | 9,580 |
| 3. | 1061F | Witków – Kartowice – Szprotawa Skrzyżowanie z dr. kraj. nr 12 Teren zabudowany m. Kartowice, skrzyżowanie z dr. gminną Skrzyż z dr. gminną na Pasterzowice Teren zabudowany m. Witków | 1+300 3+400 4+300 8+180 | 1+400 3+900 4+500 8+780 | 1,400 |
| 4. | 1039F | Skrzyżowanie z dr. 1060F – Szyba Teren zabudowany m. Długie | 13+404 | 13+804 | 0,400 |
| 5. | 1062F | Ul. Kraszewskiego – granica miasta - N. Kopernia –-Bobrowice – Leszno Dln. Ul. Kraszewskiego Teren zabudowany m. Nowa Kopernia Most na Bobrze, Bobrowice do skrzyżowania z dr. woj. nr 296 | 0+000 2+300 6+715 | 1+758 3+500 7+415 | 3,658 |
| 6. | 1059F | Od dr. woj. nr 297 – Dzikowice – do dr. 1039F Skrzyż z dr. woj. nr 297 Teren zabudowany m. Dzikowice | 0+000 1+500 | 0+100 4+100 | 2,700 |
| 7. | 1056F | Szprotawa – Wiechlice do skrzyżowania z dr. 1039F | 0+000 | 2+900 | 2,900 |
|  |  | Razem |  |  | 28,032 |

ZADANIE NR 5 – OBRĘB GMINY MAŁOMICE

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1042F | Pruszków – Małomice – Bobrzany – Chichy gr. gminy | 0+000 4+651 | 1+855 12+013 | 9,217 | 9,217 |
| 2. | 1086F | Małomice – Szprotawa | 1+540 | 2+640 | 1,100 | 1,100 |
| 3. | 1063F | Od dr.1042F – Śliwnik - Polkowiczki | 2+733 | 9+500 | 6,767 | 6,767 |
| 4. | 1065F | Małomice – Bukowina Bobrz. | 0+000 | 4+048 | 4,048 | 4,048 |
|  | 1064F | Żagań-Rudawica-gr.powiatu | 2+700 | 11+453 | 8,753 | 8,753 |
|  | 1063F | Rudawica – Pruszków – do dr.1042F | 0+000 | 2+733 | 2,733 | 2,733 |
|  | 1088F | Od dr. 1064F- Łozy | 0+542 | 1+306 | 0,764 | 0,764 |
|  |  | Razem |  |  | 33,382 | 33,382 |

TEREN DZIAŁANIA – Posypywanie

| L.p. | Nr drogi | Relacja drogi - odcinki do posypywania | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1042F | Pruszków – Małomice – Bobrzany – Chichy gr.gminy Skrzyżowanie z dr. 1063F Skrzyżowanie z dr. 1065F, most Teren zabudowany m. Bobrzany Teren zabudowany m. Chichy Teren zabudowany m. Janowiec | 0+000 4+651 5+300 7+400 9+700 10+700 | 0+100 4+951 7+400 9+700 10+700 11+700 | 6,800 |
| 2. | 1086F | Małomice – Szprotawa Droga kręta, obustronne zadrzew. | 1+540 | 2+640 | 1,100 |
| 3. | 1063F | dr.1042F- Śliwnik –Polkowiczki Skrzyż z dr 1042F Teren zab. m. Lubiechów Skrzyż z linią kolej, teren zalesiom Teren zabudowany m. Śliwnik Teren zabudowany m. Polkowiczki | 2+733 5+050 6+800 8+000 10+100 | 2+833 6+300 7+100 9+500 11+450 | 4,500 |
| 4. | 1065F | Bukowina Bobrz -Małomice Skrzyż z dr kr nr 12, teren zab. m. Bukowina Bobrz. Do skrzyżowania z drogą 1042F | 0+000 | 4+048 | 4,048 |
|  | 1064F | Żagań – Rudawica – granica powiatu Teren zalesiony, zacieniony, naw. z kostki granit., mosty, m. Trzebów, m. Rudawica | 2+700 | 11+453 | 8,753 |
|  | 1063F | Rudawica – Pruszków – do dr.1042F Teren zab. m. Rudawica Teren zab. m. Pruszków Skrzyżowanie z dr. 1042F | 0+000 1+400 2+633 | 0+400 2+300 2+733 | 1,400 |
|  | 1088F | Od dr. 1064F- Łozy Most, spadek terenu – do przejazdu kolejowego | 0+542 | 1+306 | 0,764 |
|  |  | Razem |  |  | 27,365 |

ZADANIE NR 6  - OBRĘB GMINY I MIASTA IŁOWA i GMINY WYMIARKI

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi (ulicy) | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1078F | (Lubieszów) od dr. F1080 – Konin Żagański - do dr.woj. nr 296 | 14+100 | 19+890 | 5,790 | 5,790 |
| 2. | 1082F | Czyżówek – granica miasta Iłowa | 8+628 | 10+876 | 2,248 | 2,248 |
| 3. | 1083F | Od dr. F1080 – Jankowa Żag.- Szczepanów – Wilkowiska - Żaganiec – dr nr woj. nr 296 | 0+000 | 7+105 | 7,105 | 7,105 |
| 4. | 1079F | Od dr. F1083 (Szczepanów)- Konin Żagański – Iłowa – dr. woj. nr 296 | 0+000 | 6+415 | 6,415 | 6,415 |
| 5. | 1080F | Gr.pow. - Jankowa Żag. - do dr. 1078F | 10+279 | 13+850 | 3,571 | 3,571 |
| 6. | 2702F | ul. Kolejowa, Iłowa |  |  | 0,313 | 0,313 |
| 7. | 2705F | ul. Poniatowskiego, Iłowa |  |  | 0,662 | 0,662 |
| 8. |  | ul. Ogrodowa, Iłowa |  |  | 0,875 | 0,875 |
| 9. |  | ul. Żaków, Iłowa |  |  | 1,066 | 1,066 |
| 10. |  | ul. Czyżowska, Iłowa |  |  | 0,674 | 0,674 |
| 11 | 1078F | (Straszów) gr. pow. – Silno Małe – Witoszyn - Wymiarki - Lubieszów - skrzyż. z dr. 1080F | 2+565 | 14+100 | 11,535 | 11,535 |
| 12 | 1081F | Od dr. kraj. nr 18 – Lutynka – Wymiarki | 4+250 | 11,380 | 7,130 | 7,130 |
| 13 | 1082F | Witoszyn Górny – Czarnocin – Czyżówek | 2+634 | 8+628 | 5,994 | 5,994 |
|  |  | Razem |  |  | 53,378 | 53,378 |

TEREN DZIAŁANIA – POSYPYWANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi (ulicy) | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1078F | Od skrzyżowania z drogą 1080F do skrzyżowania z drogą woj. nr 296 | 14+100 | 19+890 | 5,790 |
| 2. | 1082F | Czyżówek – gr. miasta Iłowa Teren zab. m. Czyżówek, dr. kręta Dr. kręta, mosty | 8+628 10+676 | 9+928 10+876 | 1,500 |
| 3. | 1083F | Od dr. 1080F – dr. woj. nr 296 Przejazd kolejowy Teren zabudowany m.Szczepanów Teren zabudowany m. Wilkowisko Teren zabudowany m. Żaganiec do skrzyżowania z dr. woj. nr 296 | 0+000 1+200 3+400 6+200 | 0+300 2+200 4+000 7+100 | 2,800 |
| 4. | 1079F | Od dr. 1083F (Szczepanów) – Konin Żagański – Iłowa – dr. woj. nr 296 Teren zabudowany ze skrzyżowaniem z dr. 1078F | 2+500 | 3+200 | 0,700 |
| 5. | 1080F | Gr.pow. - Jankowa Żagańska - do dr. 1078F Skrzyż. z dr. 1083F, Teren zabudowany m. Jankowa Żagańska, Skrzyżowanie z dr. 1078F | 10+279 | 13+850 | 3,571 |
|  |  | ulice w m. Iłowa |  |  |  |
| 6. | 2702F | Ul. Kolejowa |  |  | 0,313 |
| 7. | 2705F | Ul. Poniatowskiego |  |  | 0,662 |
| 8. |  | Ul. Ogrodowa |  |  | 0,875 |
| 9. |  | Ul. Żaków |  |  | 1,066 |
| 10. |  | Ul. Czyżowska |  |  | 0,674 |
|  | 1078F | Teren zalesiony Teren zabudowany m. Silno Małe Teren zalesiony Teren zabudowany m. Wymiarki Teren zalesiony Teren zabudowany m. Lubieszów Teren zalesiony | 2+565 3+305 4+260 6+336 9+892 12+970 13+390 | 3+305 4+260 6+336 9+892 12+970 13+390 14+100 | 11,535 |
|  | 1081F | Teren zabudowany m. Lutynka Teren zabudowany do skrzyzowania z dr. 1078F Skrzyżowanie z dr. gminną | 4+950 7+350 10+750 | 7+350 9+780 10+850 | 5,030 |
|  | 1082F | Teren zabudowany m. Witoszyn | 3+600 | 5+400 | 1,800 |
|  |  | Razem |  |  | 36,316 |

ZADANIE NR 7 – OBRĘB GMINY NIEGOSŁAWICE

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1036F | Bukowica – Przecław | 4+075 | 10+665 | 6,590 | 6,590 |
| 2. | 1039F | Wiechlice – skrzyżowanie z drogą 1060F | 0+000 | 12+340 | 12,340 | 12,340 |
| 3. | 1057F | Stara Jabłona - Nowa Jabłona – granica powiatu | 0+000 3+090 | 0+400 4+652 | 0,400 1,562 | 0,400 1,562 |
| 4. | 1056F | Wiechlice - Sucha Dolna – Niegosławice - Zimna Brzeźnica - dr.kraj. nr 3 | 2+922 | 24+136 | 21,214 | 21,214 |
| 5. | 1058F | Mycielin – Gościeszowice – Sucha Dolna Krzywczyce | 0+000 | 9+880 | 9,880 | 9,880 |
| 6. | 1085F | Od dr.woj. nr 328 do stacji PKP | 0+000 | 0+356 | 0,356 | 0,356 |
|  |  | Razem |  |  | 53,152 | 53,152 |

TEREN DZIAŁANIA – POSYPYWANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1036F | Bukowica – Przecław Teren zabudowany m. Bukowica, teren pofaudowany Teren zabudowany m. Stara Jabłona Skrzyż. z dr. 1056F, przejazd kolejowy | 5+000 8+000 10+465 | 6+600 9+000 10+665 | 2,800 |
| 2. | 1039F | Wiechlice – skrzyżowanie z dr. 1060F Skrzyżowanie z dr. 1056F Skrzyżowanie z linią kolejową Skrzyżowanie z dr. gminną, łuki Skrzyżowanie z dr. 1059F Teren zalesiony Skrzyżowanie z dr. gminną Skrzyżowanie z dr. gminną Skrzyżowanie z dr gminną Teren zalesiony Skrzyżowanie z dr. 1060F | 0+000 1+400 1+650 2+100 5+000 5+800 7+000 8+600 9+500 11+900 | 0+200 1+800 1+850 2+300 5+200 6+000 7+200 8+800 10+500 12+300 | 3,400 |
| 3. | 1056F | Teren zabudowany m. Wiechlice Mawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany m. Cieciszewo Nawierzchnia z kostki granitowej Nawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany Sucha Dolna Nawierzchnia z kostki granitowej Przejazd kolejowy i teren zabudowany m. Niegosławice Teren zabudowany m. Przecław Nawierzchnia z kostki granitowej Przejazd kolejowy Nawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany m. Nowa Jabłonna Nawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany m. Zimna Brzeźnica do skrzyżowania z dr. kraj. nr 3 | 2+922 4+900 5+000 6+000 6+600 7+100 8+400 10+200 14+800 15+800 17+400 18+500 19+600 20+600 21+734 | 4+900 5+000 5+400 6+400 7+100 8+400 10+050 13+300 15+800 16+450 17+800 19+500 20+600 21+400 24+136 | 16,678 |
| 4. | 1058F | Mycielin – Gościeszowice – Sucha Dln. Krzywczyce Skrzyżowanie z dr. woj. Skrzyż. z dr. gm., szkoła, kościół, sklepy Przejazd kolejowy Skrzyżowanie z dr. 1056F Most, szkoła | 0+000 2+800 4+700 7+700 8+000 | 0+300 3+700 5+000 8+000 8+300 | 2,100 |
| 5. | 1085F | Od dr. woj. nr 328 do st. PKP(Skrzyż.z dr.woj., PKP, bank | 0+000 | 0,365 | 0,356 |
|  |  | Razem |  |  | 25,334 |

# ZADANIE NR 8 – OBRĘB GMINY BRZEŹNICA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

## TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | OdśnieżanieObustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1071F | Gr. powiatu – Brzeznica – do dr.1069F | 10+120 | 15+170 | 5,050 | 5,050 |
| 2. | 1053F | (Radwanów) – Wichów - Chotków – Jelenin | 13+465 | 25+008 | 10,838 | 10,838 |
| 3. | 1070F | Brzeźnica – Wrzesiny – Chotków - skrzyż owanie z dr. 1042F | 0+000 | 13+250 | 13,250 | 13,250 |
| 4. | 1074F | Przylaski – Wichów | 10+565 | 15+365 | 4,800 | 4,800 |
| 5. | 1048F | (Kożuchów) gr. powiatu – Wichów - Brzeźnica | 7+500 | 16+320 | 8,820 | 8,820 |
| 6. | 1069F | Jabłonów – Jelenin | 0+000 | 9+293 | 9,293 | 9,293 |
| 7. | 1047F | Tablica m. Studnica – dr. 1070F | 5+089 | 7+413 | 2,324 | 2,324 |
| 8. | 1072F | Jabłonów – Wrzesiny – do skrzyż. z dr. 1053F | 8+586 15+811 | 12+201 16+011 | 3,815 | 3,815 |
|  |  | Razem |  |  | 58,190 | 58,190 |

## TEREN DZIAŁANIA – POSYPYWANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1071F | Teren zabudowany m. Brzeźnica Skrzyżowanie z dr. 1069F | 10+700 15+070 | 14+360 15+170 | 3,760 |
| 2. | 1053F | Teren zabudowany m. Przyborze Teren zabudowany m. Wichów Teren zabudowany m. Chotków Skrzyżowanie z dr. woj. nr 296 | 13+500 16+000 20+700 24+708 | 14+450 18+250 22+300 25+008 | 5,100 |
| 3. | 1070F | Teren zabudowany m. Brzeźnica Teren zabudowany m. Wrzesiny Teren zabudowany m. Chotków Przejazd kolejowy, skrzyżowanie z dr. woj. nr 296 Teren zabudowany m. Siecieborzyce | 0+000 3+000 4+580 9+100 13+000 | 1+700 4+300 9+100 9+200 13+250 | 7,870 |
| 4. | 1074F | Teren zabudowany m. Przylaski Teren zabudowany m. Wichów do skrzyżowania z dr. 1053F | 11+100 14+675 | 13+965 15+365 | 3,555 |
| 5. | 1048F | Teren zabudowany m. Wichów Teren zabudowany m. Marcinów Teren zabudowany m. Brzexnica | 9+600 12+100 15+600 | 9+800 13+200 16+320 | 2,020 |
| 6. | 1069F | Karczówka – Jelenin Skrzyżowanie z dr. 1071F Teren zabudowany m. Jabłonów Przejazd kolejowy Teren zabudowany m. Jelenin | 0+000 3+115 5+721 6+600 | 0+100 3+915 5+821 9+290 | 3,693 |
| 7. | 1047F | Teren zabudowany m. Studnice do skrzyzowania z dr. 1070F | 4+500 7+113 | 5+100 7+413 | 0,900 |
| 8. | 1072F | Jabłonów – Wrzesiny do skrzyż. z dr. 1053F Teren zabudowany m. Jebłonów Skrzyż. z dr. 1070F, teren zabudowany m. Wrzesiny, kościół | 8+586 11+500 | 9+486 12+200 | 1,600 |
|  |  | Razem |  |  | 28,498 |

ZADANIE NR 9  - OBRĘB MIASTA GOZDNICA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA

| L.p. | Nazwa ulicy w m. Gozdnica | Odśnież. i posypywanie w km |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Młyńska | 0,350 |
| 2. | Witosa | 0,900 |
|  | Razem | 1,250 |

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 Warunki organizacyjne i techniczne

Dla Wykonawców wykonujących usługi przy zimowym utrzymaniu dróg własnym sprzętem.

    - Wykonawca winien mieć przygotowany wystarczający zapas materiału do zwalczania śliskości każdego sezonu zimowego do dnia:

- sezon zimowy 2017/2018 – do dnia podpisania umowy,

- sezon zimowy 2018/2019 – do dnia 15 października 2018 r.,

- sezon zimowy 2019/2020 – do dnia 15 października 2019 r.

    - Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym (czas rozpoczęcia realizacji zadania od chwili zgłoszenia).

    - Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

    - Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajnie, wystające poza obrys pojazdu części, w skośne pasy pod kątem 45o, barwy na przemian białej i czerwonej.

    - W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy, tj. po intensywnych opadach śniegu, zawiei bądź w czasie klęski żywiołowej Wykonawca zabezpiecza podwójną obsadę kierowców i maszynistów gwarantujących całodobową pracę.

    - Na wypadek konieczności pracy przy skrajnie niskich temperaturach ( poniżej – 20˚ C) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju napędowego zimowego – niezbędny do zapewnienia pracy.

    - W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi.

    - Pojazdy, nośniki piaskarek używane będą również jako nośniki pługów lemieszowych.

    - Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie technologii prawidłowej obsługi powierzonego sprzętu i warunków BHP przy robotach zimowego utrzymania dróg przeprowadzi Wykonawca.

    - Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, wyposażoną w telefon komórkowy, z którą jest możliwy kontakt przez całą dobę.

    - Pojazdy i sprzęt zatrudniony do prac przy zimowym utrzymaniu dróg winien być wyposażony w liny holownicze, łańcuchy przeciwśnieżne, łopaty.

2.2 Minimalne wymagania Zamawiającego, co do rodzaju i ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg, jaki winien posiadać Wykonawca

Zadanie nr 1 (obręb miasta Żagań)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 2 (obręb gminy Żagań)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 3 (obręb miasta Szprotawa)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 4 (obręb gminy Szprotawa)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 5 (obręb gminy Małomice)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 6 (obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 7 (obręb gminy Niegosławice)

Nośniki					- szt. 3

Pług						- szt. 3

Piaskarko- solarka				- szt. 3

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 8 (obręb gminy Brzeźnica)

Nośniki					- szt. 3

Pług						- szt. 3

Piaskarko- solarka				- szt. 3

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 9 (obręb miasta Gozdnica)

Nośniki					- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

- ODŚNIEŻANIE DRÓG

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z drogi oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, obiekty mostowe oraz usunięcie powstałych zasp śnieżnych.

3.2 Sprzęt podstawowy

Sprzęt podstawowy do odśnieżania dróg powinien stanowić pługi dostosowane do nośników.

3.2 Nośniki

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne:

- dla zadań: 1 (obręb miasta Żagań), 3 (obręb miasta Szprotawa) i 9 (obręb miasta Gozdnica)                   -  z napędem na jedną lub więcej osi,

- dla zadań: 2 (obręb gminy Żagań), 4-8 (obręb gminy Szprotawa, obręb gminy Małomice, obręb gminy: Iłowa i Wymiarki, obręb gminy Niegosławice, obręb gminy Brzeźnica) - z napędem                na dwie lub więcej osi.

Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.

Nośnik powinien być wyposażony w sygnał błyskowy. Ponadto reflektory pojazdu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy.

Minimalne wymagania Zamawiającego odnośnie ilości i rodzaju sprzętu do odśnieżania podane są w pkt 2.2 niniejszej specyfikacji.

3.3 Operatorzy sprzętu odśnieżnego

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość DTR obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- zaczepu nośnika

- stanu technicznego nośnika

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy usterki nie zostaną usunięte.

Należy wykonać również niezbędne zabiegi konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.

Po zakończeniu pracy pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

3.4  Zasady odśnieżania

Rozpoczęcie realizacji zadania odbywa się przez telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego i uzyskanie jego zgody lub na telefoniczne polecenie Zamawiającego.

Uzyskanie takiej zgody zostaje odnotowane ze wskazaniem osoby udzielającej pozwolenia w raporcie z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg w danym dniu.

Na odcinkach dróg w terenach zabudowanych z chodnikami dla pieszych prędkość odśnieżania należy zmniejszyć.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe i drogi boczne. Przed skrzyżowaniami z drogami i liniami kolejowymi śnieg powinien być usunięty na pobocze.

Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującym na danym pasie kierunku ruchu.

3.5  Prędkości robocze pługów

a) w mieście i przekroju ulicznym poza miastem średnio -15 km /h

b) poza terenem zabudowanym średnio - 40 km/h

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI – POSYPYWANIE

Rozpoczęcie realizacji zadania odbywa się przez telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego i uzyskanie jego zgody lub na telefoniczne polecenie Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia gołoledzi i potrzeby zwalczania śliskości na drogach pozamiejskich na całej długości dróg, wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego. Uzyskanie takie zgody lub jej brak odbywa się w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną przez Zamawiającego oraz zostaje odnotowane w raporcie z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg w danym dniu.

4.1 Pojęcia ogólne

Droga – obie jezdnie.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej:

- gołoledź,

- lodowica,

- zlodowaciały lub ubity śnieg.

4.2  Materiały do zwalczania śliskości

Do materiałów do zwalczania śliskości na drogach powiatowych powiatu żagańskiego należy jednorodna mieszanina kruszyw z solą o składzie wagowym 70% kruszywa 30% soli.

## Sól drogowa

Sól drogowa powinna spełniać wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca się następujący skład soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2% K4Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).

Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest następujące:

- 60-80%   w przedziale     1-3 mm,

- 10-30%   w przedziale     3-6 mm,

- do 5%         poniżej        0,16 mm,

- do 5%         powyżej            6 mm.

Materiały uszorstniające

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996 [2],

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

- żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-88/B-23004 [5],

- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4mm, wg PN-78/B-01101 [1],

- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-78/B-01101 [1].

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Składowanie materiału

Mieszankę kruszyw z solą w stosunku wagowym 70% (kruszywa) do 30% (soli) można magazynować na wolnym powietrzu, lecz należy ją zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Mieszankę magazynować należy na podłożu utwardzonym, w dużych pryzmach o objętości powyżej 50 m3.

Materiały zakupuje i mieszankę przygotowuje Wykonawca. Koszt zawarty jest w cenie jednostkowej.

4.3  Sprzęt do zwalczania śliskości

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w ilości 50 - 150 g/m2.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy.

Talerz rozsypujący musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od "piątego koła".

4.4  Operatorzy sprzętu do zwalczania śliskości

Patrz. wymagania jak dla operatorów sprzętu odśnieżnego.

4.5  Zasady zwalczania śliskości zimowej

Posypywanie materiałami uszorstniającymi łagodzi skutki śliskości, ale jej nie usuwa.

Rozsypywany materiał musi pokrywać szerokości drogi. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

Usuwanie śliskości na mostach i wiaduktach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

4.6 Prędkości piaskarek (robocze, transportowe )

4.6.1 Prędkość robocza

a) w miastach średnio – 15km/h,

b) poza miastem w zależności od lokalizacji odcinków posypywania – średnio 40 km/h.

Uwaga: piaskarki w szczególnych przypadkach przy likwidacji wzniesień lub spadków powyżej

6% - 10 km/h .

Minimalna długość wzniesień lub spadków 0,5 km.

4.6.2 Prędkość transportowa - 50 km /h ( patrol )

- JEDNOCZESNE ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE

Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie to czynności polegające na tym, że za jednym przejazdem wykonuje się odśnieżanie dróg na całej długości i szerokości oraz posypywanie dróg w miejscach wyznaczonych w SST.

5.1  Zasady odśnieżania zostały opisane w pkt. 3.4 SST, a posypywania w pkt. 4.5 SST.

- PRACE PORZĄDKOWE

6.1  W okresie trwania sezonu zimowego należy sukcesywnie w miarę potrzeb usuwać piach/ kruszywo i oblodzenia ze studzienek ulicznych, aby były udrożnione i umożliwiały odbieranie wody z topniejącego śniegu i lodu.

6.2  Po zakończeniu sezonu zimowego do dnia:

a)	sezon zimowy 2017/2018 – do dnia 28 marca 2018 roku,

b)	sezon zimowy 2018/2019 – do dnia 17 kwietnia 2019 roku,

c)	sezon zimowy 2019/2020 – do dnia 09 kwietnia 2020 roku,

należy oczyścić z piachu/kruszywa na jezdnie (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienki uliczne. Koszt oczyszczenia zawarty jest w cenie jednostkowej.

- KONSERWACJA I REMONT SPRZĘTU

Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt biorący udział w akcji zimowej musi być naprawiony i zakonserwowany. Remonty i konserwację sprzętu wykonuje jego Wykonawca.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorem objęte są wykonane roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg na drogach powiatowych. Roboty te zatwierdza się na podstawie raportów z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg oraz notatek z wyrywkowej kontroli. Raporty z wykonania prac przy zimowym dróg należy składać na piśmie po każdorazowym wykonaniu zimowego utrzymania dróg drogą mailową lub faxem.

8.1 Jednostką odbioru robót jest:

- km (kilometr) drogi, na której prowadzone było zwalczanie śliskości (rzeczywista długość w km odcinków dróg i ulic, na których wykonano prace związane z likwidacją śliskości)

- km (kilometr) drogi, na której prowadzone było obustronne odśnieżanie

- km (kilometr) drogi, na której prowadzone było jednoczesne odśnieżanie i posypywanie

8.2 Czynności opisane w pkt 6.2 odbierane będą protokołem odbioru w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

8.3 Zamawiający prowadził będzie codzienną wyrywkową kontrolę ZUD celem stwierdzenie prawidłowego zwalczania śliskości i odśnieżania zgodnie ze standardami ZUD.

8.4 W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów Wykonawca ponosi kary określone w umowie.

8.5 W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z obowiązującymi standardami ze względu na trudne warunki pogodowe, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena odśnieżenia obustronnego1 km drogi (ulicy), zwalczania śliskości zimowej za 1 km drogi oraz jednoczesnego odśnieżania i zwalczania śliskości drogi za 1 km:

- wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- trwanie w gotowości do podjęcia działań związanych z odśnieżaniem lub likwidacją śliskości,

- zabezpieczenie środków, materiałów do posypywania dróg (piasek, sól) oraz sprzętu,

- niezbędne oznakowanie robót,

- kompletne i ciągłe zwalczanie śliskości zimowej na drodze i odśnieżanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz Standardami ZUD,

- przejazdy po drogach i odcinkach dróg nie objętych zimowym utrzymaniem,

- prace porządkowe, (oczyszczanie z piasku i lodu studzienek ulicznych w okresie trwania sezonu zimowego, uprzątnięcie materiału uszorstniającego z jezdni oraz oczyszczenie studzienek ulicznych po zakończeniu sezonów na terenach miejskich.

- naliczenie wartości netto za wykonanie elementu zamówienia nastąpi wg formuły:

cena jednostkowa (netto) x rzeczywista długość (w km) odcinków dróg i ulic, na których wykonano prace związane z zimowym utrzymaniem,

- w przypadku miejscowego zwalczania śliskości i gołoledzi, do obliczeń należy przyjąć tylko długość odcinka drogi, na którym tę pracę wykonano.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SST

STANDARDY   ODŚNIEŻANIA   DRÓG   POWIATOWYCH  ZARZĄDZANYCH

PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

|  |  |  | Dopuszczalny czas na usunięcie skutków zimy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stan-dard | Opis standardu | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| 1 | II | Droga odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | - gołoledzi 3 godz. - szronu 3 godz. - szadzi 3 godz. - lodowicy 4 godz. - śliskości pośniegowej 4 godz. - lodowica 4 godz. |
| 2 | III | Droga odśnieżona na całej długości i szerokości, a jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4% - niebezpiecznych łukach - przystankach autobusowych - przy budynkach użyteczności publicznej | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 3: - gołoledzi 5 godz. - szronu 5 godz. - szadzi 5 godz. - lodowicy 5 godz. - śliskości pośniegowej 6 godz. |

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SST

Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem

| L.p. | Nr dr. nowy | Nazwa drogi (ulicy) | Od km | Do km | Długość w km | lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 4514F | Ul. Obwodowa |  |  | 6,450 | m. Żagań |
| 3. | 1082F | Lutynka -Witoszyn G. Droga gruntowa | 0+000 | 2+634 | 2,634 | g. Wymiarki |
| 4. | 1081F | Lutynka – Wymiarki – Gozdnica | 11+380 | 14+570 | 3,19 | g. Wymiarki Gozdnica |
| 5. | 1076F | Złotnik – Niemcza | 9+301 | 11+946 | 2,645 | g. Żagań |
| 6. | 1075F | Gorzupia – Niemcza – Gryżyce | 7+600 | 16+760 | 9,160 | g. Żagań |
| 7. | 1067F | Stara Kopernia – Chichy | 8+788 | 11+626 | 2,838 | g. Żagań |
| 8. | 1077F | Gr.powiatu – Gorzupia | 16+125 | 17+235 | 1,110 | g. Żagań |
| 9. | 1072F | Koniec m.Wrzesiny – Wichów | 12+201 | 15+811 | 3,610 | g. Brzeźnica |
| 10 | 1047F | Bulin – Studnica | 4+320 | 5+089 | 0,769 | g. Brzeźnica |
| 11. | 1060F | Siecieborzyce – dr. kraj. 297 | 0+000 | 3+264 | 3,264 | g. Szprotawa |
| 12. | 1069F | Jelenin – Siecieborzyce | 9+293 11+766 | 11+766 12+986 | 2,473 1,220 | g. Żagań g. Szprotawa |
| 13. | 1057F | Stara Jabłona – Nowa Jabłona | 0+400 | 3+090 | 2,690 | g. Niegosławice |
| 14. | 1062F | Nowa Kopernia – Bobrowice | 3+575 | 6+301 | 2,726 | g. Szprotawa |
| 15. | 1088F | Łozy | 1+306 | 1+841 | 0,535 | g. Żagań |
| 16. |  | ul. Witosa - Gozdnica |  |  | 3,00 | m. Gozdnica |
|  |  | Razem |  |  | 48,314 |  |