Powiat Żagański

ul. D w o r c o w a 3 9

6 8 – 1 0 0 Ż A G A Ń

www.powiatzaganski.pl, e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl

FAX (68) 477 79 20,

NIP 924-16-33-119

godziny pracy Zamawiającego:

w poniedziałek od 730 do 1600

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

w piątek od 730 do 1500

###### Specyfikacja Istotnych warunków

zamówienia

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami)

Nazwa zadania - „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”

UWAGA!

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie (część) należy złożyć ofertę + JEDZ dla każdego zadania (części) oddzielnie, pakując wszystkie części do jednego pliku archiwum (ZIP).

Zatwierdzam:

Henryk Janowicz

Żagań, dnia 09 września 2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

TOM I:	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców (IDW):

Rozdział 2	Formularze dotyczące Oferty:

Formularz 2.1.  Formularz ofertowy

Rozdział 3	Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 3.1. 	Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ-ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Formularz 3.2. 	Propozycja treści zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Formularz 3.3. 	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Formularz 3.4	     Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w  art. 24 ust. 1 pkt 15  i 22 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5-8 ustawy Pzp

Rozdział 4	Formularze dotyczące potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

Formularz 4.1.    Wykaz niezbędnych narzędzi

Formularz 4.2.    Wykaz usług

TOM II:	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

TOM III:	WZÓR UMOWY

TOM I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

1.	ZAMAWIAJĄCY

Powiat Żagański

Ul. Dworcowa 39

68-100 Żagań

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy pomocy Platformy zakupowej

Adres : https://miniportal.uzp.gov.pl, (dalej: Platforma).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP  /d0l805xocs/skrytka

2. 	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem (numerem referencyjnym): ZP.272.12.2020

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się 
na wyżej podane oznaczenie.

3. 	TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. 	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie jest finansowane ze środków własnych.

5. 	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem postępowania o udzielenie jest „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”z podziałem na 
8 zadań:

Część I (zadanie nr 1) – obręb miasta Żagań

Część II (zadanie nr 2) – obręb gminy Żagań

Część III (zadanie nr 3) – obręb miasta Szprotawa

Część IV (zadanie nr 4) – obręb gminy Szprotawa

Część V (zadanie nr 5) – obręb gminy Małomice

Część VI (zadanie nr 6) – obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki

Część VII (zadanie nr 7) – obręb gminy Niegosławice

Część VIII (zadanie nr 8) – obręb gminy Brzeźnica

  - Przedmiot zamówienia w podziale na poszczególne części został opisany w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ujętej w TOM II SIWZ.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

    - wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego;

    - trwanie w gotowości do podjęcia działań związanych z odśnieżaniem, zwalczaniem śliskości lub jednoczesnym odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości;

    - zabezpieczenie środków, materiałów do posypywania dróg (piasek, sól) oraz sprzętu;

    - niezbędne oznakowanie robót;

    - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych  zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji;

    - prace porządkowe, oczyszczanie z piasku i lodu studzienek ulicznych w okresie trwania sezonu zimowego,

    - uprzątnięcie materiału uszorstniającego z jezdni ulic oraz oczyszczenie studzienek ulicznych po zakończeniu sezonów.

  - Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
(z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy).

*Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

5.4.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących wskazane poniżej czynności w realizacji niniejszego zamówienia: kierowcy sprzętu do zimowego utrzymania dróg

5.4.2.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). (tj. w szczególności: adresów, nr PESEL pracowników, wysokości ich wynagrodzenia). Informacje takie jak: Imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

5.4.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5.4.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00zł brutto Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1 czynności.

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 5.4.3 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto obliczonego dla danej części zamówienia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV:

Kod CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania

Kod CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

Kod CPV 90612000-0 Usługi zamiatania ulic

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na zadania:

    - Część I (zadanie nr 1) – obręb miasta Żagań

Zimowe utrzymanie ulic poprzez odśnieżanie (14,305 km), zwalczanie śliskości (14,305 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (14,305 km) oraz pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni ulic i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część II (zadanie nr 2) – obręb gminy Żagań

Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie (45,156 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania 22,801 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (45,156 km) oraz pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część III (zadanie nr 3) – obręb miasta Szprotawa

Zimowe utrzymanie dróg i ulic poprzez odśnieżanie (7,365 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania – 5,912 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (7,365 km) oraz pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część IV (zadanie nr 4) – obręb gminy Szprotawa

Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie (39,823 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania – 28,032 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (39,823 km) oraz pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część V (zadanie nr 5) – obręb gminy Małomice

Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie (33,382 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania – 27,365 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (33,382 km) oraz pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część VI (zadanie nr 6) – obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki

Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie (53,378 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania- 36,316 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (53,378 km) oraz pozimowe oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część VII (zadanie nr 7) – obręb gminy Niegosławice

Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie (53,152 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania- 25,334 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (53,152 km) oraz poziome oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

    - Część VIII (zadanie nr 8) – obręb gminy Brzeźnica

Zimowe utrzymanie dróg poprzez odśnieżanie (58,190 km), zwalczanie śliskości (suma odcinków dróg wyznaczonych do posypywania- 28,498 km) i jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (58,190 km) oraz poziome oczyszczenie z piasku jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

b)	Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia (niekluczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 11.10 IDW.

c)	W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

d)	Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie III SIWZ – Wzór umowy

- TERMIN REALIZACJI ROBÓT DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI: od dnia podpisania umowy   do 30 kwietnia 2023 r.

8.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

8.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE

2)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE

3)   zdolności technicznej lub zawodowej: (dla każdej z części)

3.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się wykonaniem minimum jednej usługi przy odśnieżaniu i zwalczaniu  śliskości  ulic o długości odpowiadającej długości ulic na dane zadanie (cześć z opisu przedmiotu zamówienia), wykonane w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów,  odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

UWAGA!

W przypadku składania oferty na większość ilość części (zadań) wystarczającym będzie wykazanie się spełnieniem warunku dla zadania o największej długości ulic do odśnieżania 
i zwalczania śliskości.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli zostanie wykazany przynajmniej przez jednego Wykonawcę

3.2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz 
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem                            i urządzeniami w ilości, co najmniej:

Zadanie nr 1 (obręb miasta Żagań)

Nośniki						- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 2 (obręb gminy Żagań)

Nośniki						- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 3 (obręb miasta Szprotawa)

Nośniki						- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 4 (obręb gminy Szprotawa)

Nośniki						- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 5 (obręb gminy Małomice)

Nośniki						- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 6 (obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki)

Nośniki						- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 7 (obręb gminy Niegosławice)

Nośniki						- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 8 (obręb gminy Brzeźnica)

Nośniki						- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO ZADANIE W/W SPRZĘT MUSI BYĆ ZAPEWNIONY DLA KAŻDEJ Z CZĘŚCI ODDZIELNIE., ZA WYJĄTKIEM ŁADOWARKI, KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE DYSPONOWAĆ JEDNĄ NA MAKSYMALNIE DWA ZADANIA ŁĄCZNIE.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek może być spełniony przez, wykonawców łącznie (wspólnie).

8.3.	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9. 	PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

9.1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

9.2.	Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

2)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) 	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

9.3.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

9.4.	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w  pkt 9.2. IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego, nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

9.5.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 9.4 IDW.

9.6.	W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. .

9.7.	Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

10.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu;

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.2.	Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. IDW (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 IDW.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w wersji edytowalnej) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ, z którego może skorzystać Wykonawca.

10.2.1. W zakresie „Części III Podstawy wykluczenia” JEDZ, Wykonawca wypełnia

a) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy Pzp  - informacje wymagane w części III lit A: JEDZ;

b) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp   - informacje wymagane w części III lit B: JEDZ

c) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16-18

ustawy Pzp informacje wymagane w części III lit C: wiersz ósmy JEDZ

d) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp informacje wymagane w części III lit C: wiersz szósty JEDZ

e) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp informacje wymagane w części III lit C: wiersz czwarty JEDZ

f) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21, pkt 22 ustawy Pzp  informacje wymagane w części III lit D: JEDZ

g) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  informacje wymagane w części III lit C: wiersz drugi JEDZ

h) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp informacje wymagane w części III lit C: wiersz trzeci JEDZ

i) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp  informacje wymagane w części III lit C: wiersz siódmy JEDZ

j) Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

- przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;

- przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego;

- przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III lit. C JEDZ „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”

10.2.2. W zakresie „Części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji , w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

10.3.	Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (na Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.4.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

10.5.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10.6.	Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10.7.	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu: (zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 8 IDW dla każdej z części)

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i przedmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy -  wg formularza  nr 4.2 do SIWZ.

(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument powinien potwierdzać spełnienie warunków przynajmniej przez jednego   ze  współpartnerów)

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie lub dysponowania tymi zasobami; - wg. formularza nr 4.1 do SIWZ

2) 	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,  wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. (przesłanka art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6)

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (przesłanka art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (przesłanka art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (przesłanka art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Odpis, o którym mowa w pkt 10.7.2.d) IDW powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (przesłanka art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) – wzór oświadczenia stanowi formularz nr 3.4.

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (przesłanka art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5) – wzór oświadczenia stanowi formularz nr 3.4.

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę (przesłanka art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) - wzór oświadczenia stanowi formularz nr 3.4.

10.8.	Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 10.7.1) lit. a-c IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

10.9. 	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 10.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

10.10.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.7.2):

1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6

2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10.11. 	Dokumenty, o których mowa w pkt 10.10.1) i 10.10.2) lit. b IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 10.10.2) lit. a IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10.12. 	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 10.10 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10.11 IDW stosuje się.

10.13. 	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 10.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 10.10.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 10.11 IDW zdanie pierwsze stosuje się.

10.14.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10.15.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy (jeżeli są one aktualne)  lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020r. poz. 346 ze zm.)

10.16.	Dostępność dokumentów o których mowa w pkt 10.15. IDW może zostać wskazana przez Wykonawcę, aby Zamawiający mógł je pozyskać.

11. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

11.1.	Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11.2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11.3.	Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt 9 IDW.

11.4.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

11.5.	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

11.6.	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 11.1. IDW

11.7.	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące także tych podmiotów.

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części IV JEDZ.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13 IDW.

11.8. 	Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.7.2) IDW oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 10.7.1) IDW odpowiednio do udostępnianych zasobów.

11.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1)	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) 	jest zobowiązany wypełnić część II sekcja D jednolitego dokumentu, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców;

b)	nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcja A i B oraz części III jednolitego dokumentu.

c) 	jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

12. 	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

12.1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12.2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o których mowa w pkt 9 IDW, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8 IDW.

12.3.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12.4.	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 10.3. IDW składa każdy z Wykonawców.

12.5. 	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są  oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym :

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7.1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8 IDW.

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 10.7.2 ) składa każdy z nich.

13. 	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (OFERTA + JEDZ + DOKUMENTY)

13.1.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

ePUAP:  /d0l805xocs/skrytka

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

13.2.	 Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

13.2.1. W przypadku braku podania adresu skrzynki ePUAP Zamawiający wyśle wszelką korespondencję na skrzynkę z którego otrzymał ofertę.

13.3. 	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

13.3.1. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  w związku z opinią  pn. „Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne”. Zeskanowanie oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.

Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

13.5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

13.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

13.7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

13.8.	Instrukcja korzystania z Platformy: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

13.9.	Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,

- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.

13.10.	Niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

13.11.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

13.12. 	Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

13.13. 	Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

13.14.  Ofertę i JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.15.	Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 10.2. IDW sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.16.	Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

13.17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.18.	Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13.19.	Ofertę, JEDZ, zobowiązanie, o którym mowa w pkt 11.2. IDW, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.

14.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ (NIE SKŁADANIE OFERT)

14.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Taki wniosek należy przesłać za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji).

MiniPortal : https://miniportal.uzp.gov.pl

ePUAP :  /d0l805xocs/skrytka

14.1.1. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 
i Wykonawcy posługują się numerem identyfikacyjnym postepowania, tj. 
nr  ZP.272.12.2020

14.1.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

14.1.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt  13.1.2. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14.1.4. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

Za datę wpływu powyższych dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

14.1.5.	Niezbędne wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

14.1.6.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

14.2.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

14.3. 	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 14.1.

14.4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania,  wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, za pośrednictwem Platformy.

14.5.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej -  Platformie.

14.6.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

14.7.	Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.

14.8.	Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

14.9. 	Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania, tj. pn-czw. godz. 7.30-15.30, pt. godz. 8.00-15.00 – zostanie potraktowana, tak, jakby przyszła w dniu następnym

14.10.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych: Magdalena Rodenko, zamowienia.publiczne@powiatzaganski.pl

-w sprawach merytorycznych: Piotr Kościański

14.11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

15. 	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

15.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

15.2.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z pkt 5.5 IDW.

15.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zgodnie z pkt 5 IDW.

15.4.	Oferta musi być zabezpieczona wadium zgodnie z pkt 17 IDW.

15.5.	Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Formularz ofertowy”

15.6.	Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:

1) 	 JEDZ

2)	Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. IDW,  w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3) 	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) 	Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

5) 	Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 17.3. IDW.

15.7.	Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

15.8.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, w Rozdziale 3, w Rozdziale 4 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

15.9.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

15.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

15.11.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie Ofertę (załącznik/załączniki).

15.12.	Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

16. 	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

16.1. Wartość oferty będzie liczona jako suma wartości poszczególnych pozycji cen jednostkowych pomnożonych przez szacunkową ilość przejechanych kilometrów, powiększona o podatek VAT w podziale na :

- odśnieżanie obustronne

- zwalczanie śliskości,

- jednoczesne odśnieżanie i zwalczania śliskości,

wg „formularza ofertowego”.

16.2. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę:

      - zostają ustalone na czas trwania umowy i nie będą podlegały zmianom, oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

      - obowiązują w dni powszednie, świąteczne, w porze dziennej i nocnej,

      - zawierają wszelkie koszty i nakłady ponoszone przez Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem (muszą uwzględniać dojazdy, przejazdy po drogach i odcinkach dróg, których nie dotyczy zamówienie),  a także zawierają koszt oczyszczania z piasku i lodu studzienek w okresie trwania sezonu zimowego oraz jednorazowego oczyszczania z piasku ulic, studzienek ulicznych po każdym sezonie zimowym.

16.3. Wszystkie wartości określone w „Formularzu ofertowym” oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.4 Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w „Formularzu ofertowym”.

16.5. Szacunkowa ilość km (dla każdej z części) służy tylko i włącznie porównaniu ofert.

16.6. Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z faktyczną ilością przejechanych km.

16.7. Ceny określone w formularzu ofertowym są niezmienne w okresie trwania umowy.

16.8. Prawidłowe ustalenie kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016, poz. 710)

16.9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

17.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

17.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część I (zadanie nr 1) – obręb miasta Żagań – 1.480,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych)

Część II (zadanie nr 2) – obręb gminy Żagań – 2.790,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych)

Część III (zadanie nr 3) – obręb miasta Szprotawa – 790,00 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt  złotych)

Część IV (zadanie nr 4) – obręb gminy Szprotawa – 4.320,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych)

Część V (zadanie nr 5) – obręb gminy Małomice – 4.340,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych)

Część VI (zadanie nr 6) – obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki – 3.760,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych)

Część VII (zadanie nr 7) – obręb gminy Niegosławice – 4.380,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych)

Część VIII (zadanie nr 8) – obręb gminy Brzeźnica- 3.830,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych)

17.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

17.3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Jako Beneficjenta (Zamawiającego) wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:

Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Wadium wniesione w formie gwarancji  (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

17.4.	Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr PKO BP S.A.  nr 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania „ZP.272.12.2020 – CZĘŚĆ ….”
lub dopisek „Wadium – „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023” – CZĘŚĆ ….) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

17.5. 	Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

17.6. 	Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

18.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

18.1.	Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy o  w terminie do dnia 
15-10-2020 r. godz.  900

18.2.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-10-2020 r., o godz. 1000 za pośrednictwem Platformy.

18.3. 	Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

18.5.	Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

18.6. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej Powiatu Żagańskiego „Informację z otwarcia ofert”

19.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

19.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 18.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

19.3.	Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

19.4.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

20.	KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

20.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: (dla każdego z zadań oddzielni,e ale takie same kryteria)

Cena brutto- 60% = 60 pkt

Rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia odśnieżania – 40% = 40 pkt

  - Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej zamówienia będzie obliczana z zależności:

Kryterium 1:   Cena (cena brutto) – 60%.

Lc=Comin/Cobad  x Kp x Wc

gdzie:

Comin – najniższa cena brutto oferowana

Cobad – cena brutto oferty badanej

Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100

Wc – waga (znaczenie) kryterium cena,  równa 60%

Lc – liczba punktów

Kryterium 2 : Rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia odśnieżania

Liczba punktów, jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia wymagań (wpisane w formularzu ofertowym w odpowiednie miejsce dla każdej z części) będzie obliczona według następujących zależności :

0 min – 40 min – 40 pkt.

- in – 60 min – 25 pkt

61 min – 90 min – 10 pkt.

91 min – max 120 min – 0 pkt.

  - W przypadku braku określenia lub wpisaniu zgłoszenia przekraczającego max 120 minut w formularzu ofertowym w wyznaczony miejscu czasu reakcji wyjazdu na zgłoszenie,  będzie uznane za nieważne i spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp  może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami dla każdego z kryteriów.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.12.	W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 20.11.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

20.13. 	Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 20.11.1 i 20.11.4 IDW, na stronie internetowej Powiatu.

21.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli było ono wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - W przypadku podwykonawstwa należy przedłożyć umowy z podwykonawcom lub projekty umów.

  - Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania przedłożenia, dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia, w przypadku nie złożenia jej wraz z ofertą. (oryginał do wglądu Zamawiającemu). Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do jej odnawiania na wyżej wymienionych warunkach. W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy niż okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiedniej polisy najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania poprzedniej, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

22.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

22.1.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8% ceny brutto podanej w ofercie w  formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp

22.2.	Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wpłacić na konto nr PKO BP S.A. nr 
96 1020 5402 0000 0602 0336 8206

22.3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

22.4.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

22.5.	Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

22.6.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

22.7.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy (Tomie III)

22.8. 	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 3 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 3 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

22.9.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

22.10.	Wypłata, o której mowa w pkt. 22.7. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

22.11.	Zgodnie z art. 150 ust. 3 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 4-6, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

23.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

24.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

24.1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem  danych osobowych jest Powiat Żagański ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Żagańskim  jest Pan Maciej Gęsigóra, adres e-mai: iod@powiatzaganski.pl , tel. 68 479-34-60

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023” Nr ZP.272.12.2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoby, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania  mają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

- osobom, których dane przetwarzamy, w związku z prowadzeniem niniejszego postepowania nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

###### Rozdział 2

- Formularze dotyczące Oferty

Pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia

Formularz 2.1.

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

.........................................., dnia ................................

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Żagański

ul. D w o r c o w a 3 9

6 8 – 1 0 0 Ż A G A Ń

www.powiatzaganski.pl,

e-mail: starostwo@powiatzaganski.pl

tel. (68) 477 79 01, fax (68)  477 79 20,

NIP 924-16-33-119

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”

WYKONAWCA:

- Wykonawca…….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………

adres siedziby / województwo (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania) ……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

tel./fax: …………….………………………………………………

REGON:…………………………….                                    NIP:…………………………

e-mail: ………………………   adres strony internetowej………………………………

Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):

………………………………………………………………………………………………………

- Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider 
w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………...…....... (nazwa lidera)*. 
W skład konsorcjum jako partner wchodzi ………………………………………….. (*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia: WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ NA, KTÓRĄ JEST SKŁADANA OFERTA:

3.1 Składamy niniejszą ofertę dla zadania 1 obręb miasto Żagań

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 53 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 521 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 53 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.1.1 Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.2. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 2 obręb gmina Żagań

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 98 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 978 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 98 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.2.1. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.3. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 3 obręb miasto Szprotawa

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 28 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 276 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 28 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.3.1.. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.4. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 4 obręb gmina Szprotawa

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 152 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 1513 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 152 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.4.1. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.5. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 5 obręb gmina Małomice

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 152 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 1517 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 152 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.5.1. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.6. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 6 obręb gmina i miasto Iłowa i gmina Wymiarki

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 132 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 1314 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 132 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.6.1. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.7. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 7 obręb gmina Niegosławice

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 154 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 1534 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 154 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.7.1. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

3.8. Składamy niniejszą ofertę dla zadania 8 obręb gmina Brzeźnica

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto za 1 km w PLN | szacunkowa ilość przejechanych km (na okres 3 lat) | Wartość NETTO (3 x 4) | Wartość podatku VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (5 + 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Odśnieżanie obustronne |  | 134 |  |  |  |
| 2 | Zwalczanie śliskości |  | 1339 |  |  |  |
| 3 | Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości* |  | 134 |  |  |  |
| ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

*Cena jednostkowa netto za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) musi być tak skalkulowana, aby cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości (poz.3) nie przekraczała sumy ceny jednostkowej za odśnieżanie obustronne (poz.1) + zwalczanie śliskości (poz.2).

3.8.1. Oświadczamy, że rozpoczęcie realizacji wykonania zadania od chwili zgłoszenia wynosi  ……………. minut  (WPISAĆ OFEROWANY NIE WIĘKSZY NIŻ 120 minut – (W przypadku braku określenia czasu reakcji lub czasu większego niż 120 minut  Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ)

- Wadium:

  - Część I (zadanie nr 1) – obręb miasta Żagań - …………………… złotych zostało wniesione w dniu                          …………….. w następującej formie ………………………………….  *

  - Część II (zadanie nr 2) – obręb gminy Żagań -  …………………… złotych zostało wniesione w dniu              …………….. w następującej formie …………………………………. *

  - Część III (zadanie nr 3) – obręb miasta Szprotawa - …………………… złotych zostało wniesione w dniu ……………….. w następującej formie ………………………………….

  - Część IV (zadanie nr 4) – obręb gminy Szprotawa - …………………… złotych zostało wniesione w dniu ……………….. w następującej formie …………………………………. *

  - Część V (zadanie nr 5) – obręb gminy Małomice - …………………… złotych zostało wniesione w dniu …………….. w formie ………………………………….  *

  - Część VI (zadanie nr 6) – obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki - …………………… złotych zostało wniesione w dniu …………….. w formie ………………………………….  *

  - Część VII (zadanie nr 7) – obręb gminy Niegosławice - …………………… złotych zostało wniesione w dniu …………….. w formie ………………………………….  *

  - Część VIII (zadanie nr 8) – obręb gminy Brzeźnica - …………………… złotych zostało wniesione w dniu …………….. w formie ………………………………….  *

  - Część IX (zadanie nr 9) – obręb miasta Gozdnica - …………………… złotych zostało wniesione w dniu …………….. w formie ………………………………….  *

- ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

_____________________________________________________________________

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej brutto (dla każdej z części) podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania.

- Zobowiązujemy się zgodnie z treścią SIWZ opisem przedmiotu zamówienia pkt 5 ppkt. 5.4.1 do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

- Informuje (my), że:

   wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących robót budowlanych/usług/dostaw: ……………………..………*

 Wartość robót budowlanych/usług/dostaw powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………… zł netto*.

(*zaznaczyć właściwe poprzez wpisanie „x”).

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

- Oświadczam (my), że składam(my) ofertę jako:

 małe lub średnie przedsiębiorstwo*,

 wykonawca z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*,

 wykonawca z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskich*

(*zaznaczyć właściwe poprzez wpisanie „x”)

- Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia oraz akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych 
w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach 
i według cen w niej określonych.

- Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679.

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy   95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1 | Oświadczenie składane w formie JEDZ |
| --- | --- |

Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

Data: ………………………

Podpis……………………………………………

Pieczątka imienna lub nazwisko i imię Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu oraz podpis/y

- Rozdział 3

Formularze dotyczące SPEŁNIENIA przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz 3.1.

Jednolity dokument (JEDZ) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.powiatzaganski.pl w formie załącznika do niniejszego postępowania w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Formularz 3.2.

| (nazwa podmiotu oddającego potencjał) | ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |
| --- | --- |

Ja:

_________________________________________________________________________

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*))

Działając w imieniu i na rzecz:

_________________________________________________________________________

(nazwa Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

________________________________________\________________________________

(określenie zasobu – zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy (wiedza i doświadczenie), zdolność techniczna lub zawodowa osób (potencjał kadrowy), zdolność ekonomiczna lub finansowa)

do dyspozycji Wykonawcy:

_________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”    CZĘŚĆ ……..

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :

__________________________________________________________________________

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

__________________________________________________________________________

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

__________________________________________________________________________

d) zrealizuję nw. zamówienie, do realizacji których są wymagane wskazane zdolności:

__________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ ____ roku

___________________________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

Formularz 3.3.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | INFORMACJA - O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”    CZĘŚĆ ……..

w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________

(wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy)

oraz w nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1* 	Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa   w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co następujący Wykonawca/ Wykonawcy, którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu:

- _________________________________________________________

- _________________________________________________________

(…)  ________________________________________________________

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

(…) ________________________________________________________________

2*	Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty  w niniejszym postępowaniu.

3*	Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

__________________ dnia __ __ ____ roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: 	niniejszy „Formularz” przekazuje Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia                          w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp i 10.3. IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Formularz 3.4.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 – 8 ustawy Pzp |
| --- | --- |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”

CZĘŚĆ ……..

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...…….

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, tj. ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...…….

……………………………………………………………………………………………………...…….

Oświadczam, że :

1/ 	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zawodowe;

2/ 	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego;

3/ 	w stosunku do Wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego reprezentuję nie skazano prawomocnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

4/ 	w stosunku do Wykonawcy osób wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp, którego reprezentuję nie skazano prawomocnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5/	w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych

3/ 	Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

__________________ dnia __ __ ____ roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

- Rozdział 4

Formularze dotyczące POTWIERDZENIA przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu/ wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz 4.1.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI |
| --- | --- |

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”

CZĘŚĆ  ………………

oświadczamy, że dysponuję /będę dysponował * w pełni sprawnym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: (z wskazaniem piaskarek, pługów, ładowarek oraz rodzaju nośników)

| l.p. | Nazwa sprzętu | Nr rejestracyjny (dotyczy pojazdu, który podlega rejestracji) | typ/marka/model itp. (opis rozróżniający dany sprzęt) | Wpisać napęd na ile osi w przypadku nośników (wymagania zgodnie z pkt 3.2. SST) | Sposób dysponowania sprzętem (np. własność, wynajem, dzierżawa itp./ inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeżeli w w/w wykazie Wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował od innego podmiotu, jest zobowiązany do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i/lub urządzeń.

*niepotrzebne skreślić

_________________ dnia __ __ ____ roku

_____________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Formularz 4.2.

| (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ USŁUG |
| --- | --- |

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023”   CZĘŚĆ ……..

oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałą  minimum usługi przy odśnieżaniu i zwalczaniu  śliskości  ulic o długości odpowiadającej długości ulic na dane zadanie (cześć z opisu przedmiotu zamówienia), wykonane w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów, odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

| Lp | Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego usługi zostały wykonywane lub są wykonywane | Rodzaj zamówienia wraz ze wskazaniem długości ulic, którego dotyczy odśnieżanie i zwalczanie śliskości | Czas realizacji (podać datę) |  | Wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

Na potwierdzenie dostaw zawartych w powyższym wykazie załączamy dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

__________________ dnia __ __ ____ roku

______________________________

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

- TOM II

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD) na rzecz Powiatu Żagańskiego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu żagańskiego (w podziale na 8 zadań), zgodnie ze standardami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

ZADANIE NR 1 – OBRĘB MIASTA ŻAGAŃ

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA

| L.p. | Nazwa ulicy | Odśnieżanie obustronne km | Posypywanie km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bolesławiecka | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| 2. | Buczka | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| 3. | Chrobrego | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 4. | Dworcowa | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 5. | Kochanowskiego | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 6. | Kolejowa | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
| 7. | Kościuszki | 0,705 | 0,705 | 0,705 |
| 8. | Łąkowa | 0,865 | 0,865 | 0,865 |
| 9. | Nocznickiego | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 10. | Piastowska | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| 11. | Śląska (dwupasmowa - 2 x332,5 mb) | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| 12. | Żelazna do skrzyżowania z ul. Obwodową | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 13. | Żółkiewskiego | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
|  | Razem | 14,305 | 14,305 | 14,305 |

ZADANIE NR 2 – OBRĘB GMINY ŻAGAŃ

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1071F | Karczówka – Dzietrzychowice - Żagań gr. miasta | 15+170 | 24+680 | 9,510 | 9,510 |
| 2. | 1073F | Brzeźnica – Stanów – Miodnica | 0+000 | 6+140 | 6,140 | 6,140 |
| 3. | 1077F | Gorzupia – do dr. woj. nr 295 | 17+235 | 18+660 | 1,425 | 1,425 |
| 4. | 1072F | Stary Żagań – Dzietrzychowice - Jabłonów - (Wrzesiny) skrz. z dr. 1069F | 0+000 | 8+586 | 8,586 | 8,586 |
| 5. | 1067F | Dzietrzychowice – dr. woj. 296 - Stara Kopernia | 0+000 | 8+788 | 8,788 | 8,788 |
| 6. | 1068F | Kocin – Nieradza – Stara Kopernia skrzyż. z dr.1067F | 0+000 | 3+682 | 3,682 | 3,682 |
| 7. | 1066F | Od dr. kraj.12 do dr. 298 przez Bożnów | 0+000 | 4+225 | 4,225 | 4,225 |
| 8. | 1075F | Bobrówka – Niemcza | 4+800 | 7+600 | 2,800 | 2,800 |
|  |  | Razem |  |  | 45,156 | 45,156 |

TEREN DZIAŁANIA – Posypywanie

| L.p.. | Nr drogi | Relacja drogi - odcinki do posypywania | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1071F | Teren zabudowany m. Karczówka Teren zabudowany m. Dzietrzychowice Spadek podłóżny terenu | 16+200 20+600 23+300 | 17+800 21+130 23+600 | 2,430 |
| 2. | 1073F | Brzeźnica - Stanów – Miodnica skrzyż. z dr 1071F, most Teren zab. m. Stanów Spadek podłużny, skrzyż. z dr. woj. nr 295 | 0+000 0+800 5+840 | 0+300 3+300 6+140 | 3,100 |
| 3. | 1077F | Teren zabudowany m. Gorzupia do skrzyżowania z drogą woj. nr 295 | 17+200 | 18+660 | 1,460 |
| 4. | 1072F | Stary Żagań – Dzietrzychowice - Jabłonów do dr. 1069F Skrzyż. z dr woj. nr 295 Teren zab. m. Dzietrzychowice Teren zab. m. Jabłonów | 0+000 1+000 7+400 | 0+100 4+900 8+586 | 5,186 |
| 5. | 1067F | Dzietrzychowice – dr.woj. nr 296 - Stara Kopernia Skrzyżowanie z dr. 1072F, teren zabudowany m. Dzietrzychowice Skrzyżowanie z dr. woj. nr 296, przejazd kolej. Teren zebudowan m. Stara Kopernia | 0+000 2+800 3+000 | 0+200 3+000 8+800 | 6,200 |
| 6. | 1068F | Kocin – Nieradza - Stara Kopernia Skrzyżowanie z dr.1067F Teren zabudowany m. Stara Kopernia | 3+482 | 3+682 | 0,200 |
| 7. | 1066F | Od dr. kraj. 12 do dr. woj. nr 298 przez Bożnów Teren zab. m. Bożnów | 0+000 | 4+225 | 4,225 |
|  |  | Razem |  |  | 22,801 |

ZADANIE NR 3 – OBRĘB MIASTA SZPROTAWA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA

| L.p. | Nazwa ulicy | Odśnieżanie obustronne km | Posypywanie km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3-go Maja | 0,497 | 0,497 | 0,497 |
| 2. | Ciszowska – granica miasta – granica gminy (Polkowiczki – Śliwnik) 9+500 - 11+453 | 0,543 1,953 | 0,543 0,500 | 0,543 1,953 |
| 3. | Konopnickiej | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| 4. | Młynarska | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| 5. | Małomicka | 0,495 | 0,495 | 0,495 |
| 6. | Słowackiego | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 7. | Sobieskiego | 2,245 | 2,245 | 2,245 |
|  | Razem | 7,365 | 5,912 | 7,365 |

ZADANIE NR 4 - OBRĘB GMINY SZPROTAWA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1060F | Od dr. woj. nr 297 - Długie - Mycielin | 3+264 | 10+658 | 7,394 | 7,394 |
| 2. | 1042F | Chichy – Witków – Siecieborzyce | 12+013 | 23+734 | 11,721 | 11,721 |
| 3. | 1061F | Witków – Kartowice – Szprotawa | 2+360 | 9+840 | 7,480 | 7,480 |
| 4. | 1039F | Skrzyżowanie z dr. 1060F – Szyba | 12+340 | 13+804 | 1,464 | 1,464 |
| 5. | 1062F | Ul. Kraszewskiego gr. miasta – N. Kopernia – - Bobrowice – Leszno Dln. | 0+000 1+758 6+301 | 1+758 3+575 7+401 | 1,758 1,817 1,100 | 1,758 1,817 1,100 |
| 6. | 1059F | Od dr. woj. nr 297 – Dzikowice – do dr. 1039F | 0+000 | 4+167 | 4,167 | 4,167 |
| 7. | 1056F | Szprotawa (ul. Warszawska) – Wiechlice (skrzyżowanie z dr. 1039F) | 0+000 | 2+922 | 2,922 | 2,922 |
|  |  | Razem |  |  | 39,823 | 39,823 |

TEREN DZIAŁANIA – Posypywanie

| L.p. | Nr drogi | Relacja drogi - odcinki do posypywania | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1060F | Od dr. woj. nr 297 – Długie do skrzyż. z dr. woj. nr 328 | 3+264 | 10+658 | 7,394 |
| 2. | 1042F | Chichy – Witków – Siecieborzyce Teren zabudowany m. Witków Ostry łuk w prawo Teren zabudowany m. Siecieborzyce | 12+320 17+200 17+600 | 16+500 17+400 22+800 | 9,580 |
| 3. | 1061F | Witków – Kartowice – Szprotawa Skrzyżowanie z dr. kraj. nr 12 Teren zabudowany m. Kartowice, skrzyżowanie z dr. gminną Skrzyż z dr. gminną na Pasterzowice Teren zabudowany m. Witków | 1+300 3+400 4+300 8+180 | 1+400 3+900 4+500 8+780 | 1,400 |
| 4. | 1039F | Skrzyżowanie z dr. 1060F – Szyba Teren zabudowany m. Długie | 13+404 | 13+804 | 0,400 |
| 5. | 1062F | Ul. Kraszewskiego – granica miasta - N. Kopernia –-Bobrowice – Leszno Dln. Ul. Kraszewskiego Teren zabudowany m. Nowa Kopernia Most na Bobrze, Bobrowice do skrzyżowania z dr. woj. nr 296 | 0+000 2+300 6+715 | 1+758 3+500 7+415 | 3,658 |
| 6. | 1059F | Od dr. woj. nr 297 – Dzikowice – do dr. 1039F Skrzyż z dr. woj. nr 297 Teren zabudowany m. Dzikowice | 0+000 1+500 | 0+100 4+100 | 2,700 |
| 7. | 1056F | Szprotawa – Wiechlice do skrzyżowania z dr. 1039F | 0+000 | 2+900 | 2,900 |
|  |  | Razem |  |  | 28,032 |

ZADANIE NR 5 – OBRĘB GMINY MAŁOMICE

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1042F | Pruszków – Małomice – Bobrzany – Chichy gr. gminy | 0+000 4+651 | 1+855 12+013 | 9,217 | 9,217 |
| 2. | 1086F | Małomice – Szprotawa | 1+540 | 2+640 | 1,100 | 1,100 |
| 3. | 1063F | Od dr.1042F – Śliwnik - Polkowiczki | 2+733 | 9+500 | 6,767 | 6,767 |
| 4. | 1065F | Małomice – Bukowina Bobrz. | 0+000 | 4+048 | 4,048 | 4,048 |
|  | 1064F | Żagań-Rudawica-gr.powiatu | 2+700 | 11+453 | 8,753 | 8,753 |
|  | 1063F | Rudawica – Pruszków – do dr.1042F | 0+000 | 2+733 | 2,733 | 2,733 |
|  | 1088F | Od dr. 1064F- Łozy | 0+542 | 1+306 | 0,764 | 0,764 |
|  |  | Razem |  |  | 33,382 | 33,382 |

TEREN DZIAŁANIA – Posypywanie

| L.p. | Nr drogi | Relacja drogi - odcinki do posypywania | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1042F | Pruszków – Małomice – Bobrzany – Chichy gr.gminy Skrzyżowanie z dr. 1063F Skrzyżowanie z dr. 1065F, most Teren zabudowany m. Bobrzany Teren zabudowany m. Chichy Teren zabudowany m. Janowiec | 0+000 4+651 5+300 7+400 9+700 10+700 | 0+100 4+951 7+400 9+700 10+700 11+700 | 6,800 |
| 2. | 1086F | Małomice – Szprotawa Droga kręta, obustronne zadrzew. | 1+540 | 2+640 | 1,100 |
| 3. | 1063F | dr.1042F- Śliwnik –Polkowiczki Skrzyż z dr 1042F Teren zab. m. Lubiechów Skrzyż z linią kolej, teren zalesiom Teren zabudowany m. Śliwnik Teren zabudowany m. Polkowiczki | 2+733 5+050 6+800 8+000 10+100 | 2+833 6+300 7+100 9+500 11+450 | 4,500 |
| 4. | 1065F | Bukowina Bobrz -Małomice Skrzyż z dr kr nr 12, teren zab. m. Bukowina Bobrz. Do skrzyżowania z drogą 1042F | 0+000 | 4+048 | 4,048 |
|  | 1064F | Żagań – Rudawica – granica powiatu Teren zalesiony, zacieniony, naw. z kostki granit., mosty, m. Trzebów, m. Rudawica | 2+700 | 11+453 | 8,753 |
|  | 1063F | Rudawica – Pruszków – do dr.1042F Teren zab. m. Rudawica Teren zab. m. Pruszków Skrzyżowanie z dr. 1042F | 0+000 1+400 2+633 | 0+400 2+300 2+733 | 1,400 |
|  | 1088F | Od dr. 1064F- Łozy Most, spadek terenu – do przejazdu kolejowego | 0+542 | 1+306 | 0,764 |
|  |  | Razem |  |  | 27,365 |

ZADANIE NR 6  - OBRĘB GMINY I MIASTA IŁOWA i GMINY WYMIARKI

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

Dla dróg miejskich (ulic)			- standard II

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi (ulicy) | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1078F | (Lubieszów) od dr. F1080 – Konin Żagański - do dr.woj. nr 296 | 14+100 | 19+890 | 5,790 | 5,790 |
| 2. | 1082F | Czyżówek – granica miasta Iłowa | 8+628 | 10+876 | 2,248 | 2,248 |
| 3. | 1083F | Od dr. F1080 – Jankowa Żag.- Szczepanów – Wilkowiska - Żaganiec – dr nr woj. nr 296 | 0+000 | 7+105 | 7,105 | 7,105 |
| 4. | 1079F | Od dr. F1083 (Szczepanów)- Konin Żagański – Iłowa – dr. woj. nr 296 | 0+000 | 6+415 | 6,415 | 6,415 |
| 5. | 1080F | Gr.pow. - Jankowa Żag. - do dr. 1078F | 10+279 | 13+850 | 3,571 | 3,571 |
| 6. | 2702F | ul. Kolejowa, Iłowa |  |  | 0,313 | 0,313 |
| 7. | 2705F | ul. Poniatowskiego, Iłowa |  |  | 0,662 | 0,662 |
| 8. |  | ul. Ogrodowa, Iłowa |  |  | 0,875 | 0,875 |
| 9. |  | ul. Żaków, Iłowa |  |  | 1,066 | 1,066 |
| 10. |  | ul. Czyżowska, Iłowa |  |  | 0,674 | 0,674 |
| 11 | 1078F | (Straszów) gr. pow. – Silno Małe – Witoszyn - Wymiarki - Lubieszów - skrzyż. z dr. 1080F | 2+565 | 14+100 | 11,535 | 11,535 |
| 12 | 1081F | Od dr. kraj. nr 18 – Lutynka – Wymiarki | 4+250 | 11,380 | 7,130 | 7,130 |
| 13 | 1082F | Witoszyn Górny – Czarnocin – Czyżówek | 2+634 | 8+628 | 5,994 | 5,994 |
|  |  | Razem |  |  | 53,378 | 53,378 |

TEREN DZIAŁANIA – POSYPYWANIE

| L.p. | Nr drogi | Nazwa drogi (ulicy) | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1078F | Od skrzyżowania z drogą 1080F do skrzyżowania z drogą woj. nr 296 | 14+100 | 19+890 | 5,790 |
| 2. | 1082F | Czyżówek – gr. miasta Iłowa Teren zab. m. Czyżówek, dr. kręta Dr. kręta, mosty | 8+628 10+676 | 9+928 10+876 | 1,500 |
| 3. | 1083F | Od dr. 1080F – dr. woj. nr 296 Przejazd kolejowy Teren zabudowany m.Szczepanów Teren zabudowany m. Wilkowisko Teren zabudowany m. Żaganiec do skrzyżowania z dr. woj. nr 296 | 0+000 1+200 3+400 6+200 | 0+300 2+200 4+000 7+100 | 2,800 |
| 4. | 1079F | Od dr. 1083F (Szczepanów) – Konin Żagański – Iłowa – dr. woj. nr 296 Teren zabudowany ze skrzyżowaniem z dr. 1078F | 2+500 | 3+200 | 0,700 |
| 5. | 1080F | Gr.pow. - Jankowa Żagańska - do dr. 1078F Skrzyż. z dr. 1083F, Teren zabudowany m. Jankowa Żagańska, Skrzyżowanie z dr. 1078F | 10+279 | 13+850 | 3,571 |
|  |  | ulice w m. Iłowa |  |  |  |
| 6. | 2702F | Ul. Kolejowa |  |  | 0,313 |
| 7. | 2705F | Ul. Poniatowskiego |  |  | 0,662 |
| 8. |  | Ul. Ogrodowa |  |  | 0,875 |
| 9. |  | Ul. Żaków |  |  | 1,066 |
| 10. |  | Ul. Czyżowska |  |  | 0,674 |
|  | 1078F | Teren zalesiony Teren zabudowany m. Silno Małe Teren zalesiony Teren zabudowany m. Wymiarki Teren zalesiony Teren zabudowany m. Lubieszów Teren zalesiony | 2+565 3+305 4+260 6+336 9+892 12+970 13+390 | 3+305 4+260 6+336 9+892 12+970 13+390 14+100 | 11,535 |
|  | 1081F | Teren zabudowany m. Lutynka Teren zabudowany do skrzyzowania z dr. 1078F Skrzyżowanie z dr. gminną | 4+950 7+350 10+750 | 7+350 9+780 10+850 | 5,030 |
|  | 1082F | Teren zabudowany m. Witoszyn | 3+600 | 5+400 | 1,800 |
|  |  | Razem |  |  | 36,316 |

ZADANIE NR 7 – OBRĘB GMINY NIEGOSŁAWICE

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Odśnieżanie obustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1036F | Bukowica – Przecław | 4+075 | 10+665 | 6,590 | 6,590 |
| 2. | 1039F | Wiechlice – skrzyżowanie z drogą 1060F | 0+000 | 12+340 | 12,340 | 12,340 |
| 3. | 1057F | Stara Jabłona - Nowa Jabłona – granica powiatu | 0+000 3+090 | 0+400 4+652 | 0,400 1,562 | 0,400 1,562 |
| 4. | 1056F | Wiechlice - Sucha Dolna – Niegosławice - Zimna Brzeźnica - dr.kraj. nr 3 | 2+922 | 24+136 | 21,214 | 21,214 |
| 5. | 1058F | Mycielin – Gościeszowice – Sucha Dolna Krzywczyce | 0+000 | 9+880 | 9,880 | 9,880 |
| 6. | 1085F | Od dr.woj. nr 328 do stacji PKP | 0+000 | 0+356 | 0,356 | 0,356 |
|  |  | Razem |  |  | 53,152 | 53,152 |

TEREN DZIAŁANIA – POSYPYWANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1036F | Bukowica – Przecław Teren zabudowany m. Bukowica, teren pofaudowany Teren zabudowany m. Stara Jabłona Skrzyż. z dr. 1056F, przejazd kolejowy | 5+000 8+000 10+465 | 6+600 9+000 10+665 | 2,800 |
| 2. | 1039F | Wiechlice – skrzyżowanie z dr. 1060F Skrzyżowanie z dr. 1056F Skrzyżowanie z linią kolejową Skrzyżowanie z dr. gminną, łuki Skrzyżowanie z dr. 1059F Teren zalesiony Skrzyżowanie z dr. gminną Skrzyżowanie z dr. gminną Skrzyżowanie z dr gminną Teren zalesiony Skrzyżowanie z dr. 1060F | 0+000 1+400 1+650 2+100 5+000 5+800 7+000 8+600 9+500 11+900 | 0+200 1+800 1+850 2+300 5+200 6+000 7+200 8+800 10+500 12+300 | 3,400 |
| 3. | 1056F | Teren zabudowany m. Wiechlice Mawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany m. Cieciszewo Nawierzchnia z kostki granitowej Nawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany Sucha Dolna Nawierzchnia z kostki granitowej Przejazd kolejowy i teren zabudowany m. Niegosławice Teren zabudowany m. Przecław Nawierzchnia z kostki granitowej Przejazd kolejowy Nawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany m. Nowa Jabłonna Nawierzchnia z kostki granitowej Teren zabudowany m. Zimna Brzeźnica do skrzyżowania z dr. kraj. nr 3 | 2+922 4+900 5+000 6+000 6+600 7+100 8+400 10+200 14+800 15+800 17+400 18+500 19+600 20+600 21+734 | 4+900 5+000 5+400 6+400 7+100 8+400 10+050 13+300 15+800 16+450 17+800 19+500 20+600 21+400 24+136 | 16,678 |
| 4. | 1058F | Mycielin – Gościeszowice – Sucha Dln. Krzywczyce Skrzyżowanie z dr. woj. Skrzyż. z dr. gm., szkoła, kościół, sklepy Przejazd kolejowy Skrzyżowanie z dr. 1056F Most, szkoła | 0+000 2+800 4+700 7+700 8+000 | 0+300 3+700 5+000 8+000 8+300 | 2,100 |
| 5. | 1085F | Od dr. woj. nr 328 do st. PKP(Skrzyż.z dr.woj., PKP, bank | 0+000 | 0,365 | 0,356 |
|  |  | Razem |  |  | 25,334 |

# ZADANIE NR 8 – OBRĘB GMINY BRZEŹNICA

STANDARD UTRZYMANIA (opisany w załączniku nr 1 do SST)

Dla dróg pozamiejskich			- standard III

## TEREN DZIAŁANIA – ODŚNIEŻANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | OdśnieżanieObustronne km | Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1071F | Gr. powiatu – Brzeznica – do dr.1069F | 10+120 | 15+170 | 5,050 | 5,050 |
| 2. | 1053F | (Radwanów) – Wichów - Chotków – Jelenin | 13+465 | 25+008 | 10,838 | 10,838 |
| 3. | 1070F | Brzeźnica – Wrzesiny – Chotków - skrzyż owanie z dr. 1042F | 0+000 | 13+250 | 13,250 | 13,250 |
| 4. | 1074F | Przylaski – Wichów | 10+565 | 15+365 | 4,800 | 4,800 |
| 5. | 1048F | (Kożuchów) gr. powiatu – Wichów - Brzeźnica | 7+500 | 16+320 | 8,820 | 8,820 |
| 6. | 1069F | Jabłonów – Jelenin | 0+000 | 9+293 | 9,293 | 9,293 |
| 7. | 1047F | Tablica m. Studnica – dr. 1070F | 5+089 | 7+413 | 2,324 | 2,324 |
| 8. | 1072F | Jabłonów – Wrzesiny – do skrzyż. z dr. 1053F | 8+586 15+811 | 12+201 16+011 | 3,815 | 3,815 |
|  |  | Razem |  |  | 58,190 | 58,190 |

## TEREN DZIAŁANIA – POSYPYWANIE

| L. p. | Nr drogi | Nazwa drogi | Od km | Do km | Posypywanie km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1071F | Teren zabudowany m. Brzeźnica Skrzyżowanie z dr. 1069F | 10+700 15+070 | 14+360 15+170 | 3,760 |
| 2. | 1053F | Teren zabudowany m. Przyborze Teren zabudowany m. Wichów Teren zabudowany m. Chotków Skrzyżowanie z dr. woj. nr 296 | 13+500 16+000 20+700 24+708 | 14+450 18+250 22+300 25+008 | 5,100 |
| 3. | 1070F | Teren zabudowany m. Brzeźnica Teren zabudowany m. Wrzesiny Teren zabudowany m. Chotków Przejazd kolejowy, skrzyżowanie z dr. woj. nr 296 Teren zabudowany m. Siecieborzyce | 0+000 3+000 4+580 9+100 13+000 | 1+700 4+300 9+100 9+200 13+250 | 7,870 |
| 4. | 1074F | Teren zabudowany m. Przylaski Teren zabudowany m. Wichów do skrzyżowania z dr. 1053F | 11+100 14+675 | 13+965 15+365 | 3,555 |
| 5. | 1048F | Teren zabudowany m. Wichów Teren zabudowany m. Marcinów Teren zabudowany m. Brzexnica | 9+600 12+100 15+600 | 9+800 13+200 16+320 | 2,020 |
| 6. | 1069F | Karczówka – Jelenin Skrzyżowanie z dr. 1071F Teren zabudowany m. Jabłonów Przejazd kolejowy Teren zabudowany m. Jelenin | 0+000 3+115 5+721 6+600 | 0+100 3+915 5+821 9+290 | 3,693 |
| 7. | 1047F | Teren zabudowany m. Studnice do skrzyzowania z dr. 1070F | 4+500 7+113 | 5+100 7+413 | 0,900 |
| 8. | 1072F | Jabłonów – Wrzesiny do skrzyż. z dr. 1053F Teren zabudowany m. Jebłonów Skrzyż. z dr. 1070F, teren zabudowany m. Wrzesiny, kościół | 8+586 11+500 | 9+486 12+200 | 1,600 |
|  |  | Razem |  |  | 28,498 |

- PRACE PRZYGOTOWAWCZE

2.1 Warunki organizacyjne i techniczne

Dla Wykonawców wykonujących usługi przy zimowym utrzymaniu dróg własnym sprzętem.

    - Wykonawca winien mieć przygotowany wystarczający zapas materiału do zwalczania śliskości każdego sezonu zimowego do dnia:

- sezon zimowy 2020/2021 – do dnia 15 października 2020 r.,

- sezon zimowy 2021/2022 – do dnia 15 października 2021 r.,

- sezon zimowy 2022/2023 – do dnia 15 października 2022 r.

    - Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym (czas rozpoczęcia realizacji zadania od chwili zgłoszenia).

    - Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe.

    - Lemiesze powinny mieć oznaczone skrajnie, wystające poza obrys pojazdu części, w skośne pasy pod kątem 45o, barwy na przemian białej i czerwonej.

    - W razie zaistnienia potrzeby całodobowej pracy, tj. po intensywnych opadach śniegu, zawiei bądź w czasie klęski żywiołowej Wykonawca zabezpiecza podwójną obsadę kierowców i maszynistów gwarantujących całodobową pracę.

    - Na wypadek konieczności pracy przy skrajnie niskich temperaturach ( poniżej – 20˚ C) Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju napędowego zimowego – niezbędny do zapewnienia pracy.

    - W przypadku awarii pojazdu lub jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi.

    - Pojazdy, nośniki piaskarek używane będą również jako nośniki pługów lemieszowych.

    - Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie technologii prawidłowej obsługi powierzonego sprzętu i warunków BHP przy robotach zimowego utrzymania dróg przeprowadzi Wykonawca.

    - Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic, wyposażoną w telefon komórkowy, z którą jest możliwy kontakt przez całą dobę.

    - Pojazdy i sprzęt zatrudniony do prac przy zimowym utrzymaniu dróg winien być wyposażony w liny holownicze, łańcuchy przeciwśnieżne, łopaty.

2.2 Minimalne wymagania Zamawiającego, co do rodzaju i ilości sprzętu do zimowego utrzymania dróg, jaki winien posiadać Wykonawca

Zadanie nr 1 (obręb miasta Żagań)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 2 (obręb gminy Żagań)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 3 (obręb miasta Szprotawa)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 4 (obręb gminy Szprotawa)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 5 (obręb gminy Małomice)

Nośniki					- szt. 2

Pług						- szt. 2

Piaskarko- solarka				- szt. 2

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 6 (obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki)

Nośniki					- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 7 (obręb gminy Niegosławice)

Nośniki					- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

Zadanie nr 8 (obręb gminy Brzeźnica)

Nośniki					- szt. 1

Pług						- szt. 1

Piaskarko- solarka				- szt. 1

Ładowarka					- szt. 1

- ODŚNIEŻANIE DRÓG

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z drogi oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, obiekty mostowe oraz usunięcie powstałych zasp śnieżnych.

3.2 Sprzęt podstawowy

Sprzęt podstawowy do odśnieżania dróg powinien stanowić pługi dostosowane do nośników.

3.2 Nośniki

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne:

- dla zadań: 1 (obręb miasta Żagań), 3 (obręb miasta Szprotawa),  5 ( obręb gminy Małomice) -  z napędem na dwie lub więcej osi - 1 nośnik i  z napędem na jedną lub więcej osi – 1 nośnik

- dla zadań: 2 (obręb gminy Żagań), 4 (obręb gminy Szprotawa), 8 (obręb gminy Brzeźnica) - z napędem na dwie lub więcej osi.

- dla zadań: 6 (obręb gminy i miasta Iłowa i gminy Wymiarki), 7 (obręb gminy Niegosławice) napędem na jedną lub więcej osi.

Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.

Nośnik powinien być wyposażony w sygnał błyskowy. Ponadto reflektory pojazdu oraz kierunkowskazy muszą być umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy.

Minimalne wymagania Zamawiającego odnośnie ilości i rodzaju sprzętu do odśnieżania podane są w pkt 2.2 niniejszej specyfikacji SST.

3.3 Operatorzy sprzętu odśnieżnego

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość DTR obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość działania:

- układu hydraulicznego

- zaczepu nośnika

- stanu technicznego nośnika

Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy usterki nie zostaną usunięte.

Należy wykonać również niezbędne zabiegi konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

- wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,

- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu,

- przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.

Po zakończeniu pracy pług należy pozostawić opuszczony, aby odciążyć zawieszenie, następnie sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.

3.4  Zasady odśnieżania

Rozpoczęcie realizacji zadania odbywa się przez telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego i uzyskanie jego zgody lub na telefoniczne polecenie Zamawiającego.

Uzyskanie takiej zgody zostaje odnotowane ze wskazaniem osoby udzielającej pozwolenia w raporcie z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg w danym dniu.

Na odcinkach dróg w terenach zabudowanych z chodnikami dla pieszych prędkość odśnieżania należy zmniejszyć.

Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe i drogi boczne. Przed skrzyżowaniami z drogami i liniami kolejowymi śnieg powinien być usunięty na pobocze.

Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac niezgodnie z obowiązującym na danym pasie kierunku ruchu.

3.5  Prędkości robocze pługów

a) w mieście i przekroju ulicznym poza miastem średnio -15 km /h

b) poza terenem zabudowanym średnio - 40 km/h

- ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI – POSYPYWANIE

Rozpoczęcie realizacji zadania odbywa się przez telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego i uzyskanie jego zgody lub na telefoniczne polecenie Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia gołoledzi i potrzeby zwalczania śliskości na drogach pozamiejskich na całej długości dróg, wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego. Uzyskanie takie zgody lub jej brak odbywa się w rozmowie telefonicznej z osobą upoważnioną przez Zamawiającego oraz zostaje odnotowane w raporcie z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg w danym dniu.

4.1 Pojęcia ogólne

Droga – obie jezdnie.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej:

- gołoledź,

- lodowica,

- zlodowaciały lub ubity śnieg.

4.2  Materiały do zwalczania śliskości

Do materiałów do zwalczania śliskości na drogach powiatowych powiatu żagańskiego należy jednorodna mieszanina kruszyw z solą o składzie wagowym 70% kruszywa 30% soli.

## Sól drogowa

Główne wymagania określa norma „PN – 86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy)Wymagania”. Nowa norma PN C 840-2:1998 Sól spożywcza. Zaleca się następujący skład soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2% K4Fe(CN)6 (żelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).

Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest następujące:

- 60-80%   w przedziale     1-3 mm,

- 10-30%   w przedziale     3-6 mm,

- do 5%         poniżej        0,16 mm,

- do 5%         powyżej            6 mm.

Materiały uszorstniające

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu można stosować:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-B-11111:1996 [2],

- kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

- żużel wielkopiecowy kawałkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-88/B-23004 [5],

- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4mm, wg PN-78/B-01101 [1],

- żużel kotłowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego śniegu), wg PN-78/B-01101 [1].

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (różne odległości rozrzutu). Zawartość ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. Materiały uszorstniające powinny wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.

Składowanie materiału

Mieszankę kruszyw z solą w stosunku wagowym 70% (kruszywa) do 30% (soli) można magazynować na wolnym powietrzu, lecz należy ją zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Mieszankę magazynować należy na podłożu utwardzonym, w dużych pryzmach o objętości powyżej 50 m3.

Materiały zakupuje i mieszankę przygotowuje Wykonawca. Koszt zawarty jest w cenie jednostkowej.

4.3  Sprzęt do zwalczania śliskości

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania w ilości 50 - 150 g/m2.

Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środki transportowe, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych materiałów oraz równomierny wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy.

Talerz rozsypujący musi być umieszczony na odpowiedniej wysokości, aby rozsypywany materiał nie powodował uszkodzeń karoserii pojazdów będących w ruchu. Napęd urządzeń rozsypujących może być z własnego silnika, silnika nośnika lub od "piątego koła".

4.4  Operatorzy sprzętu do zwalczania śliskości

Patrz. wymagania jak dla operatorów sprzętu odśnieżnego.

4.5  Zasady zwalczania śliskości zimowej

Posypywanie materiałami uszorstniającymi łagodzi skutki śliskości, ale jej nie usuwa.

Rozsypywany materiał musi pokrywać szerokości drogi. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.

Usuwanie śliskości na mostach i wiaduktach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

4.6 Prędkości piaskarek (robocze, transportowe )

4.6.1 Prędkość robocza

a) w miastach średnio – 15km/h,

b) poza miastem w zależności od lokalizacji odcinków posypywania – średnio 40 km/h.

Uwaga: piaskarki w szczególnych przypadkach przy likwidacji wzniesień lub spadków powyżej

6% - 10 km/h . Minimalna długość wzniesień lub spadków 0,5 km.

4.6.2 Prędkość transportowa - 50 km /h ( patrol )

- JEDNOCZESNE ODŚNIEŻANIE I POSYPYWANIE

Jednoczesne odśnieżanie i posypywanie to czynności polegające na tym, że za jednym przejazdem wykonuje się odśnieżanie dróg na całej długości i szerokości oraz posypywanie dróg w miejscach wyznaczonych w SST.

5.1  Zasady odśnieżania zostały opisane w pkt. 3.4 SST, a posypywania w pkt. 4.5 SST.

- PRACE PORZĄDKOWE

6.1  W okresie trwania sezonu zimowego należy sukcesywnie w miarę potrzeb usuwać piach/ kruszywo i oblodzenia ze studzienek ulicznych, aby były udrożnione i umożliwiały odbieranie wody z topniejącego śniegu i lodu.

6.2  Po zakończeniu sezonu zimowego do dnia:

a)	sezon zimowy 2020/2021 – do dnia 31 marca 2021 roku,

b)	sezon zimowy 2021/2022 – do dnia 15 kwietnia 2022 roku,

c)	sezon zimowy 2022/2023 – do dnia 05 kwietnia 2023 roku,

należy oczyścić z piachu/kruszywa na jezdnie (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem) i studzienki uliczne. Koszt oczyszczenia zawarty jest w cenie jednostkowej.

- KONSERWACJA I REMONT SPRZĘTU

Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt biorący udział w akcji zimowej musi być naprawiony i zakonserwowany. Remonty i konserwację sprzętu wykonuje jego Wykonawca.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorem objęte są wykonane roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg na drogach powiatowych. Roboty te zatwierdza się na podstawie raportów z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg oraz notatek z wyrywkowej kontroli. Raporty z wykonania prac przy zimowym dróg należy składać na piśmie po każdorazowym wykonaniu zimowego utrzymania dróg drogą mailową lub faxem.

8.1 Jednostką odbioru robót jest:

- km (kilometr) drogi, na której prowadzone było zwalczanie śliskości (rzeczywista długość w km odcinków dróg i ulic, na których wykonano prace związane z likwidacją śliskości)

- km (kilometr) drogi, na której prowadzone było obustronne odśnieżanie

- km (kilometr) drogi, na której prowadzone było jednoczesne odśnieżanie i posypywanie

8.2 Czynności opisane w pkt 6.2 odbierane będą protokołem odbioru w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

8.3 Zamawiający prowadził będzie codzienną wyrywkową kontrolę ZUD celem stwierdzenie prawidłowego zwalczania śliskości i odśnieżania zgodnie ze standardami ZUD.

8.4 W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów Wykonawca ponosi kary określone w umowie.

8.5 W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z obowiązującymi standardami ze względu na trudne warunki pogodowe, powinien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena odśnieżenia obustronnego1 km drogi (ulicy), zwalczania śliskości zimowej za 1 km drogi (ulicy) oraz jednoczesnego odśnieżania i zwalczania śliskości drogi za 1 km (ulicy):

- wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,

- trwanie w gotowości do podjęcia działań związanych z odśnieżaniem lub likwidacją śliskości,

- zabezpieczenie środków, materiałów do posypywania dróg (piasek, sól) oraz sprzętu,

- niezbędne oznakowanie robót,

- kompletne i ciągłe zwalczanie śliskości zimowej na drodze i odśnieżanie zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz Standardami ZUD,

- przejazdy po drogach i odcinkach dróg nie objętych zimowym utrzymaniem,

- prace porządkowe, (oczyszczanie z piasku i lodu studzienek ulicznych w okresie trwania sezonu zimowego, uprzątnięcie materiału uszorstniającego z jezdni oraz oczyszczenie studzienek ulicznych po zakończeniu sezonów na jezdniach ograniczonych krawężnikiem.

- naliczenie wartości netto za wykonanie elementu zamówienia nastąpi wg formuły:

cena jednostkowa (netto) x rzeczywista długość (w km) odcinków dróg i ulic, na których wykonano prace związane z zimowym utrzymaniem,

- w przypadku miejscowego zwalczania śliskości i gołoledzi, do obliczeń należy przyjąć tylko długość odcinka drogi, na którym tę pracę wykonano.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SST

STANDARDY   ODŚNIEŻANIA   DRÓG   POWIATOWYCH  ZARZĄDZANYCH

PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

|  |  |  | Dopuszczalny czas na usunięcie skutków zimy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stan-dard | Opis standardu | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej |
| 1 | II | Droga odśnieżona i posypana na całej długości i szerokości | - śnieg luźny może zalegać do 4 godz. - błoto pośniegowe może występować do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu | - gołoledzi 3 godz. - szronu 3 godz. - szadzi 3 godz. - lodowicy 4 godz. - śliskości pośniegowej 4 godz. - lodowica 4 godz. |
| 2 | III | Droga odśnieżona na całej długości i szerokości, a jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi - odcinkach o pochyleniu > 4% - niebezpiecznych łukach - przystankach autobusowych - przy budynkach użyteczności publicznej | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 3: - gołoledzi 5 godz. - szronu 5 godz. - szadzi 5 godz. - lodowicy 5 godz. - śliskości pośniegowej 6 godz. |

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SST

Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem

| L.p. | Nr dr. nowy | Nazwa drogi (ulicy) | Od km | Do km | Długość w km | lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 4514F | Ul. Obwodowa |  |  | 6,450 | m. Żagań |
| 3. | 1082F | Lutynka -Witoszyn G. Droga gruntowa | 0+000 | 2+634 | 2,634 | g. Wymiarki |
| 4. | 1081F | Lutynka – Wymiarki – Gozdnica | 11+380 | 14+570 | 3,19 | g. Wymiarki Gozdnica |
| 5. | 1076F | Złotnik – Niemcza | 9+301 | 11+946 | 2,645 | g. Żagań |
| 6. | 1075F | Gorzupia – Niemcza – Gryżyce | 7+600 | 16+760 | 9,160 | g. Żagań |
| 7. | 1067F | Stara Kopernia – Chichy | 8+788 | 11+626 | 2,838 | g. Żagań |
| 8. | 1077F | Gr.powiatu – Gorzupia | 16+125 | 17+235 | 1,110 | g. Żagań |
| 9. | 1072F | Koniec m.Wrzesiny – Wichów | 12+201 | 15+811 | 3,610 | g. Brzeźnica |
| 10 | 1047F | Bulin – Studnica | 4+320 | 5+089 | 0,769 | g. Brzeźnica |
| 11. | 1060F | Siecieborzyce – dr. kraj. 297 | 0+000 | 3+264 | 3,264 | g. Szprotawa |
| 12. | 1069F | Jelenin – Siecieborzyce | 9+293 11+766 | 11+766 12+986 | 2,473 1,220 | g. Żagań g. Szprotawa |
| 13. | 1057F | Stara Jabłona – Nowa Jabłona | 0+400 | 3+090 | 2,690 | g. Niegosławice |
| 14. | 1062F | Nowa Kopernia – Bobrowice | 3+575 | 6+301 | 2,726 | g. Szprotawa |
| 15. | 1088F | Łozy | 1+306 | 1+841 | 0,535 | g. Żagań |
| 16. |  | ul. Witosa - Gozdnica |  |  | 3,00 | m. Gozdnica |
|  |  | Razem |  |  | 48,314 |  |

TOM  III

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu  ……………..……2020 r. w Żaganiu pomiędzy Powiatem Żagańskim, 
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań, NIP 924-16-33-119 w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

1. Henryk Janowicz 	- Starostę Żagańskiego

2. Anna Michalczuk 	- Wicestarostę Powiatu Żagańskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Bieleckiej

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą:

……………………………………………

wpisaną do …………………… pod numerem ……………………..

NIP ………………………		REGON ……………………..

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ……………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2019.1843 ze zmianami) 
w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ZP.272.13.2020).

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Żagańskiego w 3 sezonach zimowych: 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023” – część …… zadanie nr …..   obręb gmina/miasto …………………., zgodnie ze specyfikacją techniczną, o której mowa w ust. 2.

- Szczegóły wykonania zamówienia zawiera „Szczegółowa specyfikacja techniczna” dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu żagańskiego stanowiąca załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu, o którym mowa w ust. 1 i zaakceptowana przez Wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość wykonanego zakresu usług zgodnych ze specyfikacją techniczną, o której mowa w ust. 2 wg cen jednostkowych podanych w ofercie.

§ 2

  - Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2023r. w podziale na :

a) sezon zimowy 2020/2021  - od dnia podpisania umowy, zakończenie do dnia 30 kwietnia 2021r

b) sezon zimowy 2021/2022 - rozpoczyna się od dnia 15 października 2021 r., zakończenie do dnia 30 kwietnia 2022r

c) sezon zimowy 2022/2023 - rozpoczyna się od dnia 15 października 2022 r., zakończenie do dnia 30 kwietnia 2023r

  - Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji zaoferowanego w ofercie sprzętu i ich stanu technicznego,  oraz sprawdzenie zabezpieczenia materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg (przed każdym sezonem zimowym w okresie trwania umowy oraz na każdym etapie realizacji umowy), celem sprawdzenia gotowości przystąpienia Wykonawcy do realizacji zadania. Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem o dniu, miejscu i godzinie kontroli, spisując na tę okoliczność protokół.

  - Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji jakości zastosowanych materiałów do zimowego utrzymania dróg na każdym etapie realizacji umowy w danym sezonie zimowym. W przypadku stwierdzenia zastosowania materiału nieodpowiedniej jakości, tj. niezgodnego z wymaganiami SST, Zamawiający ma prawo żądać jego wymiany i pokrycia kosztów związanych z jego badaniem i jego wymianą na zgodny z wymaganiami.

  - Strony ustalają następujący harmonogram wykonywania usług objętych umową:

4.1. Termin rozpoczęcia zimowego utrzymania – 15 października, godz. 000 sezonu zimowego objętego niniejszą umową

4.2. Termin zakończenia zimowego utrzymania: 30 kwietnia godz. 2400 sezonu zimowego objętego niniejszą umową

4.3. Termin oczyszczenia jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem), studzienek i wpustów ulicznych:

a) sezon zimowy 2020/2021   - do dnia 28.03.2021 r.

b) sezon zimowy 2021/2022   - do dnia 17.04.2022 r.

c) sezon zimowy 2022/2023   - do dnia 09.04.2023 r.

§ 3

1. Obowiązki Wykonawcy:

1.1. Czas rozpoczęcia realizacji zadania od chwili zgłoszenia wynosi …………………..minut (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym)

1.2. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

1.3. Przedkładanie Zamawiającemu w godzinach rannych (telefaxem lub drogą elektroniczną) raportu 
z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg w dniu poprzednim;

1.4. Sporządzanie za każdy miesiąc, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego raportów, 
o których mowa w pkt 1.3, zestawień wykonanych prac zawierających, co najmniej datę wykonywania usług zimowego utrzymania oraz ilość kilometrów dróg, na których wykonywano poszczególne usługi z podziałem na odśnieżanie obustronne, zwalczanie śliskości, jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości.

1.5. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach.

1.6. Przechowywanie materiałów do zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami SST.

§ 4

- Zamawiający i Wykonawca ustanowią ze swojej strony osobę do kontaktu i nadzoru nad wykonaniem usług objętych umową, z którą będzie możliwy całodobowy kontakt telefoniczny.

- Osoby do kontaktu i nadzoru:

          - po stronie Wykonawcy: ………………………….………….. tel. kom …………………..

          - W przypadku nieobecności osoby wskazanej w punkcie a) zastępuje go ……………………………………….. – tel. kom. ………………………………….

          - po stronie Zamawiającego: Pan Piotr Kościański – Kierownik Referatu Transportu i Dróg, tel. kom. 605850632

          - W przypadku nieobecności osoby wskazanej w punkcie c) zastępuje go ……………………………– Z-ca kierownika – tel. kom. …………………………..

- Zobowiązuje się strony do informowania o każdej zmianie nr telefonu i osoby kontaktowej.

§ 5

- Szacunkowa wartość umowy wynosi ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………..), w tym podatek VAT. (w zależności od części)

- Kwota szacunkowa może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu w zależności od sezonu zimowego.

- Wykonawcy nie przysługują roszczenia w przypadku nie wyczerpania kwoty określonej w ust. 1.

- Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych netto określonych w ofercie za faktyczne zrealizowane ilości kilometrów zimowego utrzymania dróg wg warunków płatności określonych w §6 umowy.

- Ceny jednostkowe netto (bez podatku VAT) na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą (w zależności od części) wynoszą:

  - za odśnieżanie obustronne				………. - zł/km

  - za zwalczanie śliskości					………. - zł/km

  - za jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości	………. - zł/km

- W cenach określonych w ust. 5 zawarte są wszystkie koszty wykonania zamówienia miedzy innymi koszt materiałów zużytych do zwalczania śliskości, koszt przygotowania mieszanki oraz koszt oczyszczenia  z piasku jezdni, studzienek i wpustów ulicznych.

- Ceny określone w ust. 5 są niezmienne w całym okresie trwania umowy.

- Do cen określonych w ust. 5 będzie doliczany, należny zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT.

- W przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku VAT – zostanie on zmieniony, co nie wymaga zmiany umowy.

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za wykonane usługi następować będzie bezgotówkowo w okresach miesięcznych, zgodnie z fakturami, wystawionymi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego MIESIĘCZNEGO ZESTAWIENIA WYKONANYCH PRAC.

- Należność płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT lub rachunku, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 9 - niniejszego paragrafu.

- Faktura winna być dostarczona Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. MIESIĘCZNYM ZESTAWIENIEM WYKONANYCH PRAC.

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Stwierdzenie wadliwego wykonania usług objętych umową w zakresie terminu lub jakości powoduje nie potwierdzenie wykonania usługi przez Zamawiającego i odmowę zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części umowy.

- Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczenia/ń od Podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy zapłaty za wykonane usługi lub dostawy, objęte umową o podwykonawstwo lub dowodów dotyczących zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

- W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10-15 niniejszego paragrafu. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia do czasu spełnienia wymagań, o których w § 6 ust. 6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, o których mowa w § 6  ust. 7 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, z tytułu zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie po takim zgłoszeniu wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w zdaniu pierwszym, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, bądź wykonanie usługi lub dostawy, a Wykonawca nie złoży w zakreślonym terminie uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie części przedmiotu zamówienia jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności przysługującej Wykonawcy za wykonanie tych części. W przypadku, gdy wartość określona w umowie o podwykonawstwo jest wyższa od wartości umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym, Zamawiający wypłaci Podwykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości umowy brutto określonej niniejszą umową.

- Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, uznaje się, że Zamawiający spełnił świadczenie przysługujące Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 924-16-33-119

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.

- Należność za przedmiot umowy określony w §1 należy dokonać na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, który figuruje w wykazie podmiotów o których mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług,  tzw. „Białej Liście”. (jeżeli dotyczy).

- Zamawiający dokona płatności podzieloną płatnością. (Split Payment)

- Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W stosunku do podwykonawców stosuje się odpowiednio zapisy §6 ust. 1 do ust .6 oraz ust. 18 i 19 w zakresie rozliczenia płatności.

§ 7

Zatrudnienie na umowę o pracę

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wykonywania części zamówienia z udziałem Podwykonawców, powyższy obowiązek z ust.1,  zrealizowany jest również przez Podwykonawców.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o których mowa w ust.1:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników

- pod warunkiem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tego oznakowania

  - Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczenia usług objętych niniejszą umową.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia, w przypadku nie złożenia jej wraz z ofertą. (oryginał do wglądu Zamawiającemu). Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do jej odnawiania na wyżej wymienionych warunkach. W przypadku, gdy okres obowiązywania polisy jest krótszy niż okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu odpowiedniej polisy najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania poprzedniej, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

  - W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania usług objętych umową lub wadliwego wykonania, Wykonawca obowiązany jest do pokrycia szkody.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy korzystając z pomocy podwykonawcy (-ców), po zawarciu  z nim(i) odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać, m.in.:

    - zakres części zamówienia powierzonych podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

    - termin wykonania zamówienia powierzonych podwykonawcy czynności, który nie może być dłuższy niż terminy wykonania zamówienia określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

    - warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

    - termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż terminy wskazane w § 6 ust. 2 niniejszej umowy dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.

    - numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

- W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonego.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym                           Podwykonawcą.

- Podwykonawca oświadczy, że dostawa/usługa jest wykonywana przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których Podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub  egzekucyjne.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązująca formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - Za opóźnienie czasu realizacji zadania od chwili zgłoszenia konieczności wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 30 minut od zadeklarowanego w §3 ust. 1 pkt 1.1. umowy w wysokości 500,00 zł brutto

  - Za nienależyte wywiązywanie się Wykonawcy z podjętych zobowiązań, jeżeli spowoduje to utrudnienie w ruchu na jakiejkolwiek drodze przekazanej do zimowego utrzymania stwierdzonych przy kontroli doraźnej w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 1 (w zakresie danej części);

  - Za stwierdzenie przez Zamawiającego w toku kontroli, o której mowa w §2 ust. 2 umowy braku gotowości do realizacji wykonania zadania w danym sezonie zimowym w wysokości 1.000,00 zł brutto.

  - Jednocześnie w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2. Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie szkody innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do jego uregulowania;

  - W przypadku zwłoki w uregulowaniu należności, o których mowa w ust. 2 pkt 2.4. przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek za opóźnienie;

  - Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 1 (w zakresie danej części);

  - Za nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo i braku wyrażenia zgody przez Zamawiającego przed jej zawarciem w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 (w zakresie danej części).

  - Za brak zapłaty w terminie lub zapłata po terminie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto należnego Podwykonawcy.

  - W przypadku 3-krotnego powtórzenia się sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 2.2. Zamawiający może odstąpić od umowy.

  - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7 ust.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000 zł. brutto Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7 ust.1. czynności.

  - W przypadku 2-krotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w §7 ust. 4 Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonej w §5 ust. 1 (w zakresie danej części);

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony nie mogą zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody drugiej strony.

- Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w całości lub części z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową (m.in. z 3-krotnym nie wywiązaniem się Wykonawcy z podjętych zobowiązań) Zamawiający może naliczyć dodatkowo karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w §5 ust. 1 (w zakresie danej części)

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej bezpośrednio z faktury Wykonawcy

§ 11

Należyte wykonanie umowy

- Wykonawca, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny brutto przedmiotu zamówienia, co stanowi kwotę: …………….. zł słownie …………………………..…………………………………. w formie ………………………….  (dla każdej z części)

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmian jego wysokości.

- Zamawiający zgodnie z art. 151 ustawy Pzp dokona zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie umowy.

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
 roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po wykonaniu ostatniej  usługi oczyszczania jezdni (dotyczy jezdni ograniczonych krawężnikiem), studzienek i wpustów ulicznych:

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania usług i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane usługi.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, tj.

a) 	jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie likwidacji bądź zawieszenie działalności Wykonawcy,

b) 	jeżeli Wykonawca pomimo pisemnych żądań (max 3-ktotne żądanie) wydziału merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych”  nie wykonuje usług zgodnie z umową,

c) 	jeżeli Wykonawca przerwał realizację usług na okres dłuższy 24h – z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

d)	 jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli,

e)	 jeżeli Wykonawca wykonuje usługi przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego,

f) 	jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu utraty ważności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej kopii polisy lub innego dokumentu przedłużającego ubezpieczenie na pozostały okres realizacji umowy.

g)	 jeżeli w trakcie weryfikacji sprzętu o której mowa w §2 ust. 2 umowy zostanie stwierdzony brak gotowości przystąpienia Wykonawcy do zimowego utrzymania dróg w danym sezonie zimowym, taki który uniemożliwi Wykonawcy realizację zadania.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego wykonania usługi zimowego utrzymania drogi na koszt i ryzyko Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wykonuje swojego zadania pomimo zgłoszeń konieczności wyjazdu na drogę przez 24 h od chwili zgłoszenia.

§ 13

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach, z zastrzeżeniem przepisów art. 144 ustawy PZP:

  - ZMIANY OGÓLNE

Możliwa jest:

a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy;

c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na zasadach określonych w SIWZ i umowie.

  - ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

1.2.1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) – nie wymaga aneksowania.

1.2.2. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

1.2.3. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

1.2.4. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany określone w ppkt. od 1.2.2. do 1.2.4.  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

2.3. Ciężar dowodowy w związku z podwyższeniem wynagrodzenia ze strony Wykonawcy powołującego się na zaistnienie sytuacji, o której mowa w ppkt 1.2.2 ,  ppkt 1.2.3. oraz ppkt 1.2.4.  leży po stronie Wykonawcy, który musi udowodnić realny wpływ zaistniałej sytuacji na wzrost wynagrodzenia.

2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

2.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w pkt.1.2. będzie wprowadzona w drodze aneksu do umowy.

§ 14

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). informuję że:

- Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żaganiu z siedzibą przy 
ul. Dworcowej 39, 68-100 Żagań,  reprezentowane przez Starostę Żagańskiego, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby, telefonicznie: 68 477 79 01

- Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych- Panem Maciejem Gęsigóra, pod adresem 
e-mail: iod@powiatzaganski.pl , tel. 684793460  lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

- Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
w celu realizacji niniejszej umowy.

- Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom i uczestnikom postępowań lub organom właściwym w związku z realizacją umowy,  przy czym dokonamy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe.

Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających realizację umowy. Przetwarzanie Państwa danych ujętych 
w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach takich jak wdrożenie naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.

- Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).

- Obowiązek podania danych

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.

- Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania oraz otrzymania ich kopii

- ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo także prawo do  usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie unormowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji niniejszej umowy, na osoby trzecie.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
3 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

      - Formularz ofertowy przedłożony w ofercie

PODPISY

ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:

brak zastrzeżeń

formalno – prawnych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

Per analogia do § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. – o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)

Uwaga: Oświadczenie powinno być spójne z oświadczeniem złożonym w jednolitym dokumencie Część II  Sekcja C i D.