Załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ciągu komunikacyjnego w ramach dróg powiatowych nr 1053F od km 13+465- granica powiatu do km 20+790- skrzyżowanie z drogą 1070F w m Chotków, od km 21+00- skrzyżowanie z drogą 1070F w m Chotków do km 24+303- skrzyżowanie z drogą wojewódzką 296;drogi powiatowej nr 1070F od km 6+230- skrzyżowanie z drogą 1053F w m Chotków do km 6+985- skrzyżowanie z drogą 1053F w m Chotków (OGÓŁEM na długości 11.383,00 mb) oraz remontu dwóch obiektów mostowych zgodnie z zaleceniami 5-letniego przeglądu obiektów mostowych tj.:

a) remont obiektu mostowego nr JNI 01024820 w m. Wichów wg załączonej oceny z przeglądu 5-letniego (zał. nr 6/1 do niniejszego opisu)

b) remont obiektu mostowego nr JNI 01024848 w m. Chotków wg załączonej oceny z przeglądu 5-letniego (zał. nr 6/2 do niniejszego opisu)

- Projekt powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie przebudowy.

- W skład projektu powinny wchodzić następujące elementy:

  - mapa dla celów projektowych,

  - dokumentacja geotechniczna,

  - projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami,

  - projekt architektoniczno-budowlany w rozbiciu:

- przebudowa jezdni,

- remont obiektów mostowych,

- budowa jednostronnego chodnika,

- odwodnienie projektowanych obiektów.

  - projekt techniczny – część kosztorysowa wraz z kosztorysem wskaźnikowym i ślepym,

  - projekt docelowej organizacji ruchu wraz z opiniami,

  - wykaz imienny działek koniecznych do wykupu wraz z uzyskanymi pisemnymi oświadczeniami o wyrażeniu zgody na sprzedaż przez właścicieli,

  - plan wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu,

  - specyfikacje techniczne

- Koncepcję przebudowy należy uzgodnić z Zamawiajacym i uzyskać jego akceptację.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30 czerwca 2007 r.

- Projekt budowlany należy wykonać w 7 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

- Założenia do opracowania projektu budowlanego na przebudowę ciągu komunikacyjnego w ramach dróg powiatowych nr 1053 F i 1070 F

  - przebudowa jezdni do szerokości 6 mb

  - chodnik jednostronny w terenie zabudowanym w m. Wichów oraz w m. Chotków.

  - remont obiektów mostowych droga 1053Fw m. Wichów w km 17+240 oraz droga 1070F w m. Chotków w km 6+955

  - przebudowa 15 przepustów

  - odbudowa rowów przydrożnych

  - droga po przebudowie winna odpowiadać warunkom technicznym wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

AKCEPTUJĘ

…………………………

(Podpis Wykonawcy)